溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退补偿标准

为平稳、有序做好长荡湖沿湖养殖池塘清退工作，现明确养殖池塘及附属设施补偿标准如下：

一、执行的政策及依据

以《中共溧阳市委 溧阳市人民政府关于印发溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治实施方案的通知》（溧委发〔2023〕13号）和《市政府关于印发溧阳市城区征地中地上附着物补偿标准的通知》（溧政发〔2017〕34号）为依据，结合各镇（街道）历年来重点工程关于精养池塘及其附属设施补偿标准。

二、具体补偿标准

（一）精养池塘全塘利用补偿标准

精养鱼塘全塘利用按3500元/亩补偿，特种水产养殖塘（甲鱼、河蟹、青虾、蚌珠等）全塘利用一律按4500元/亩补偿。

（二）精养池塘养殖附属设施补偿标准

养殖附属设施包括养殖辅助船舶、增氧设备、投饲机、围板、地笼等，鱼塘按4000元/亩补偿，河蟹塘按3000元/亩补偿。

（三）进度奖励标准

在2023年12月31日（含）前全面完成清退协议签订，并在2024年2月29日（含）前全面完成原承包合同终止、清塘、腾空（开具腾空交付单）、停水、停电和养殖设施拆除并交塘的，按每亩500元的标准予以一次性奖励。

（四）地上附着物补偿标准

养殖户养殖看护房、自行铺设的道路、架设的电力设施、花苗木及多年生经济林木等地上附着物按要求由评估公司进行评估补偿。

溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退验收办法

为切实做好长荡湖沿湖养殖池塘清退验收工作，确保规范、有序地完成长荡湖沿湖养殖池塘清退整治任务，根据《中共溧阳市委  溧阳市人民政府关于印发溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治实施方案的通知》（溧委发〔2023〕13号）要求，特制定本办法。

一、清退验收范围

长荡湖沿湖退圩还湖规划和批复方案范围内水产养殖池塘全部清退。

二、验收流程

由各镇（街道）依据《溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作验收要求》（附件1）开展镇级验收，并出具镇级验收意见（附件2）。经镇级验收合格后向市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作领导小组（以下简称市领导小组）提出书面申请（附件3），并提供溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治清单（附件4，盖章纸质版和电子版），市领导小组相关成员单位组成联合验收组，以现场随机入户核查与查阅台账资料相结合的方式，对各有关镇（街道）进行市级验收。

三、有关要求

镇级验收需在2024年5月20日前完成。市级验收于2024年6月上旬开展，请各单位高度重视验收工作，验收结果将作为清退工作资金拨付的主要依据。

附件：

1.溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作验收要求

2.溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治镇级验收意见（模板）

3.溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作验收申请（模板）

4.溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治清单

附件1

溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作验收要求

根据《中共溧阳市委  溧阳市人民政府关于印发溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治实施方案的通知》（溧委发〔2023〕13号）要求，进一步明确长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作验收要求如下：

一、水产养殖池塘清退标准

需清退的养殖池塘符合以下标准视为合格：

（一）养殖池塘干塘并清空所有水产品。

（二）拆除清空池塘范围内的所有农作物。

（三）水产养殖设施（增氧机、投料机、附属电力设施、养殖围板等）全部清理到位。

（四）养殖管理用房全部拆除并清理平整到位。

（五）养殖池塘池埂开挖破口，破口长度不得低于5米，深度以池塘底部为标准。破口后的池塘与内部河道或外界水域联通。

（六）水产养殖清退区域除保留防汛应急线路外其他电力线路全部切断。

（七）清退后的区域由属地镇（街道）建立长效监管机制，加强对清退区域的管理和巡查，严防反弹回潮养殖。

二、台账资料标准

对溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作需收集的台账资料主要包括：

（一）各涉及镇（街道）清退面积汇总数据。

（二）各涉及镇（街道）编制的清退工作方案、组织领导小组、时间计划表。

（三）资金使用相关台账。

（四）各涉及镇（街道）第三方审计报告（由市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作领导小组办公室负责收集）。

（五）池塘清退协议书及养殖户承诺书，保证不在清退区域从事水产养殖。

（六）按照“一户一档”要求收集归档下列资料，并提前准备复印件一份：

1、养殖户清退第三方评估丈量报告、养殖承包合同、水产养殖池塘清退协议、养殖户的身份证复印件、清退前中后照片（三张以上）、水产养殖清退审计报告、补偿资金拨付凭证及银行流水证明。

2、镇级验收现场核实照片、溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治验收表。

三、其他要求

在验收过程中，重点核查养殖户身份信息（注意租赁养殖户与养殖户的差别）、核对GPS点位、养殖池塘是否清空、是否破埂联通、设施是否拆除、拆除面积与“一户一档”台账资料是否相符。检查中若发现存有养殖池塘未清空、未破埂联通、设施拆除不到位等现象的，视为验收不合格。

| 溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治验收表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水产养殖塘名称 | XXX养殖池塘/XXX养殖场 |  | 养殖品种、面积 | 河蟹XX亩/草鱼XX亩 |
| 养殖场地点 | 镇 村委 组 |  | GPS | （现场通过手机核对填写） |
| 水产养殖占地 面积(亩) |  |  |  |  |
| 联系人 | （填写养殖池塘负责人或养殖承包户主） |  | 联系电话 |  |
| 清退完成情况 | 清退水产养殖占地面积 （以审计报告为准）亩。 拆除养殖附属用房平方米。 清塘清场情况： □已清塘清场 □未清塘清场 破埂联通情况： □已破埂联通（达到长度要求） □未破埂联通 其它情况说明。 |  |  |  |
| 验收申请人（签字）： |  | 所在村意见： 经办人签字： （公章） 村主任（书记）签字： 年 月 日 |  |  |
| 镇（街道）参加验收人员（签字）： 年 月 日 |  | 镇（街道）验收单位： 签 章 ： 年 月 日 |  |  |

附件2

溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治

镇级验收意见（模板）

截至　　年　　月　　日，镇（街道）有关部门的相关人员组成联合验收组，完成本镇（街道）水产养殖清退整治工作的镇级验收。验收组通过现场查看、台账资料核实和质询等方式，一致认为本镇（街道）　　户水产养殖户已完成清退整治工作，清退水产养殖面积　　亩（其中，养殖池塘面积　　亩，养殖附属用房　　平方米，养殖附属设施价格　　万元。）

验收组同意通过验收。

验收组成员：

| 单位 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- |

单位（盖章）：

年   月   日

附件3

溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作

验收申请（模板）

溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治工作领导小组：

我镇（街道）按照中央、省市专项督察要求及《中共溧阳市委 溧阳市人民政府关于印发溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治实施方案的通知》（溧委发〔2023〕13号）要求，于2024年___月前清退水产养殖户___户，清退水产养殖面积___亩（其中养殖附属用房___平方米，补偿金额___万元，养殖附属设施补偿金额　___万元）；台账资料收集齐全、整理归档到位，并于2024年___月___日完成镇级验收工作，已具备市级验收申请条件。

特此申请。

单位（盖章）：

主要负责人签字：

年     月    日

附件4

溧阳市长荡湖沿湖养殖池塘清退整治清单

镇（街道）（盖章）

| 序号 | 水产养殖池塘名称 | 村委 | （自然村、组、队） | 养殖户姓名 | 联系方式 | GPS定位 | 养殖品种 | 清退水产养殖面 积（亩） | 养殖附属 用房面积 （平方米） | 养殖附属用房补偿金 额 （万元） | 养殖附属设施补偿金 额 （万元） | 清退补偿总金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李四养殖塘 | 周山村委 | XX组 | 李四 | 13961112365 |  | 河蟹 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XXX家庭农场 | 长荡湖村委 | XX组 | 张三 | 13954879249 |  | 草鱼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 河蟹 |  |  |  |  |  |  |

注：如存在分包养殖情况，原上报养殖户与实际清退塘主不一致，请在备注内标注实际清退塘主姓名或原承包户姓名。