江苏省溧阳市城市总体规划

（2006-2020）广播电视专项规划

局      长     陈黎明

主管副局长     刘明松

技术负责人     刘明松

项目负责人     陈  江

设计证书等级：

设计证书编号：

溧 阳 市 广 播 电 视 局

二 0 0 六 年 八 月

溧阳市城市总体规划

广播电视规划

(2006-2020)

目 录

- 前言------------------------------------ 1

1.1 编制背景

1.2 编制范围和期限

1.3 编制依据

- 广播电视发展现状------------------------ 4

2.1国外广播电视发展简况

2.2我国广播电视发展现状

2.3溧阳市广播电视发展现状及存在的问题

- 规划指导思想、原则及着重点------------- 15

3.1 规划指导思想

3.2 规划原则

3.3 单项规划编制着重点

- 规划目标------------------------------- 20

4.1 总体目标

4.2 广播电视节目制作与播出发展规划

4.3 广播电视无线节目发射发展规划

4.4 有线广播电视网络发展规划

- 规划实施措施及实施方案---------------- 25

5.1 广播电视节目制作与播出规划措施

5.2 广播电视无线节目发射规划措施

5.3 有线广播电视网络规划措施

5.4 溧阳广播电视发射中心整合和改造实施方案

5.5 溧阳有线广播电视网络传输中心改扩建实施方案

附图:

- 溧阳市广播电视现有设施总图

- 溧阳市有线广播电视网络分布图

- 溧阳市区有线广播电视网络拓扑图

- 溧阳有线广播电视网络传输中心平面规划示意图

第一章  前言

1.1   编制背景

依据溧阳市人民政府文件，溧政发[2006]115号《市政府关于开展溧阳市城市总体规划专项规划编制工作的通知》精神和《溧阳市城市总体规划（2006—2020）》的要求，需要编制广播电视专项规划。

溧阳市目前实施的《溧阳市城市总体规划（2006—2020）》，是经省政府批准的，该城市总体规划对于引导溧阳市社会经济发展和城市建设将发挥极其重要的作用。溧阳市广播电视专项规划将依据《溧阳市城市总体规划（2005—2020）》提出的以下要求进行编制。

1、为进一步贯彻省委、省政府提出的“大力推进特大城市和大城市建设，积极合理发展中小城市，择优培育重点中心镇，全面提高城镇发展质量”的城市化发展方针，进一步提高溧阳市城市化水平，在全省“两个率先”中起到先行作用，这就迫切需要对原有的城市总体规划进行必要的调整；

2、随着经济全球化步伐的加快，国际资本正在向我国特别是长江三角洲地区转移，这为溧阳市新一轮的发展带来了机遇。修编新一轮的城市总体规划，是抢抓新机遇，谋求新发展，进一步       提升溧阳市产业竞争力，超前谋划溧阳市现代工业发展空间的客观要求；

3、近年来部分行政区划进行了调整，城区镇区面积不同程度的扩大，如何在更大的空间范围内科学合理地配置和利用各种城市资源，必须要有新一轮的城市总体规划加以引导和调控；

4、溧阳历史文化悠久，山区圩区河流湖泊同时具备。如何在城市化和城市现代化进程中，既要在保护上下功夫，又要在开发和创新上做文章，以先进的规划理念塑造城市特色，凸现城市个性，提升城市品位，是编制新一轮城市总体规划的又一出发点。

1.2   编制范围及期限

- 规划范围

编制范围为溧阳市城市规划用地范围109平方公里；市域范围1535平方公里。主要侧重于与城市及镇区基础设施有关的广播电视基础设施，内含：

（1）广播电视局的办公设施和溧阳市广播电视节目制作和播出设施；

（2）无线广播电视发射设施，包括调频广播、电视发射台，差转台；

（3）溧阳市城区、各镇区范围内的有线广播电视网络。

- 规划期限

规划年限为2006—2020年，其中：

（1）近期为2006—2010年；

（2）远期为2011—2020年。

1.3   编制依据

- 《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》；

- 〈〈广播影视科技发展“十一五”规划和2020年远景目标〉〉；

3、  〈〈我国数字电视发展总体方案〉〉；

4、   溧阳市城市总体规划（2006—2020）；

5、   溧阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；

6、   其他有关国家和广播电视行业法律、法规和规定。

第二章  广播电视发展现状

2.1  国外广播电视发展现状

当前世界科学技术发展迅猛,数字化、网络化成为全球发展的主潮流，广播电视正全面从“模拟”向数字化转换。广播电视作为最快速直观的大众传媒，成为应用数字技术最重要的行业之一。世界各国都十分重视这一领域的发展，在数字音频广播和数字地面电视方面显现出迅速发展的态势。

2.1.1  数字音频广播

总体上看数字音频广播仍是北美、西欧地区领先。美国有两家电台是世界上最先开播的数字卫星广播电台，已分别在2001年11月和2002年2月正式开播，其中的一个电台已向全美播出100套数字卫星广播节目。在英国数字广播的平均人口覆盖率已达到75%。德国已有150多家数字广播电台，覆盖大约70%的人口。现在数字广播收音机品牌种类也非常多，有汽车上移动用的，有固定摆放在案头上的，还有便携式的，价格上在逐步下降。

2.1.2  数字电视

自上世纪90年代以来，数字电视已获得迅速发展，目前已产生美国ATSC、欧洲DVB、日本ISDB三种格式。

1、世界广播电视全面从“模拟”向数字化过渡

美国计划在2006年完成地面数字电视从“模拟”向数字化的过渡，目前地面数字电视的覆盖率已达到94%；有线电视已完成光纤化、数字化，正进入平台化阶段，开展节目、信息等多种服务。日本计划于2006年实现数字电视全国覆盖，全面采用数字“高清”节目。英国计划于2010年全部完成模拟电视向数字电视的转换，英国有家庭2500万户，在2003年底数字电视用户已达到全国电视用户的44%，占有全球最高的数字电视--家庭用户普及率，拥有数字电视用户1100万户，其中卫星数字电视用户已超过660万户。芬兰数字电视的覆盖人口2005年底为100%。到2008年，日本、法国、德国、西班牙、意大利、英国和美国的数字电视用户将超过整个电视用户的50%。

有线电视在北美相当普及，但是在全球其他地方普及率还不高，因此在2003年底，卫星电视是主要的数字电视平台，市场比重为57%，而数字有线电视的比重为38%。通过对世界机顶盒出货情况的分析可以看出，2002年有线和卫星机顶盒的出货数目是均等的，到了2008年，数字有线机顶盒的出货量将会是卫星机顶盒的两倍，研究机构预测到2008年机顶盒收入的年均增长率将会达到24%。

2、数字电视带动电视增值业务

数字电视在全球范围内的发展，将会带动电视增值业务的出现，如视频点播（VOD）、个人数字录像机、高清晰度电视、交互式图文电视，这些业务的出现，成为电视运营商和发行商所期待的在未来十年中的利润增长点。

截止2003年6月，提供高清晰业务的有线提供商的服务容量已超过5500万户。到2006年美国将会有大约1640万户家庭使用高清晰电视业务，到2008年，在美国，拥有成套电视设备可以收看到高清晰电视节目的家庭的数目将达到3340万户，这些家庭中27%是通过有线连接高清晰电视设备的，14%是通过卫星、8%是通过地面广播接收装置。

VOD、PVR和HDTV是美国三项主要的电视增值业务，在今后几年中，每项业务都将获得强劲的增长，而HDTV的增长尤为快速。

美国FCC的分析报告指出，2001年美国的有线电视的收入增长15.4%，达到440亿美元，60%来自于新业务的增长，特别是数字有线和互联网接入业务增长。美国6900万有线电视用户中，78%是付费电视用户。

到2005年，全球数字电视观众达6.25亿，数字电视市场达1000亿美元。电视收视费、视频游戏、以电视为基础的信息服务的年收入超过600亿美元；电视商务的年收入达到450亿美元。

2.2  我国广播电视发展现状

2.2.1  广播电视发展概况

1、“十五”期间广播电视事业获得迅猛发展

我国自改革开放以来，由于国民经济持续高速增长，广播电视事业获得了迅猛发展。截止到2004年底，我国共播出2266套广播节目、2581套电视节目，广播年播出能力983万小时，电视年播出能力1103万小时，广播节目年制作量527万小时，电视节目年制作量212万小时。有中波、短波、调频广播和电视发射台、转播台共计7万多座，发射总功率84000千瓦，微波线路10万多公里。共租用9颗卫星39个转发器，传输93套电视节目、126套广播节目，卫星电视接收站118万座。有线电视网络干线总里程240多万公里，有线电视用户1.15亿。广播人口综合覆盖率为94.05%,电视人口综合覆盖率为95.29%,与“十五”初期相比，我国广播节目年制作量增长30.3%,播出量增长32.6%；电视节目年制作量增长143%，播出量增长154.5%。广播电视发射总功率增长44.8%,有线电视用户增长35.7%。广播人口综合覆盖率增长1.58%,电视人口综合覆盖率增长1.64%。广播影视科技“十五”计划所确定的目标基本实现。

2、“十一五”规划对广播电视事业提出明确的要求

党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，明确要求以科学发展观统领经济社会发展全局，将科学发展观贯穿到改革开放和现代化建设的全过程；要求继续巩固完善强力推进新一轮广播电视“村村通”，加强农村文化广播影视覆盖建设；要求重点培育数字化音视频，加强信息资源开发和共享，推进信息技术普及和应用；要求加强宽带通信网、数字电视网、下一代互联网等基础设施建设，推进“三网融合”，健全信息安全保障体系；要求繁荣广播影视、文化艺术，创造更多更好适应人民群众需求的文化产品。

广播影视科技是推动广播影视事业发展的重要力量，科技正发挥着前所未有的引领作用。广播影视科技必须紧密地围绕国家的战略部署和广播影视事业发展，广播影视覆盖、广播影视基础设施建设、广播电视信息安全保障体系、广播影视内容产品等方面加强工作，必须转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量，实现全面协调可持续发展。

- 加快数字化是广播电视发展的需求和机遇

当前，世界广播影视正处在从模拟技术向数字技术全面转换的关键时期，各国政府正大力推进广播影视数字化，发展广播影视数字内容产业。在国内，相关行业已完成从模拟技术向数字技术的转换，具备了提供音视频服务的能力。随着数字技术、网络技术的快速发展和普及应用，技术与媒体不断融合而产生的新的、具有巨大发展潜力的产业前景。

我国的广播影视具有独特的信息内容资源优势、点对面的广播优势以及用户普及率高的受众优势，拥有全国最大的传输覆盖网络、最大的终端用户群和最大的内容资源。但是，模拟技术已成为影响我国广播影视发展的瓶颈，数字化已是广播影视发展的必然选择。

显然，我国广播电视设施已具有了一定的基础。但在总体技术水平、多功能业务开发及高新技术和实用技术的应用等方面都存在不小的差距。需要尽快改变这种状况，才能在激烈的竞争中立于不败之地，才能满足人民群众多样化、专业化、个性化的精神文化和资讯需求。

2.2.2  国内广播电视中心建设概况

改革开放以来,我国的广播电视事业得到迅速发展，全国各地，从中央到地方，先后兴建了一大批专为制作和播出广播电视节目的广播电视中心。二十世纪八十年代和九十年代，这种发展趋势有如雨后春笋一般形成了广播电视中心的建设高潮。到目前为止，除了个别省正在建设以外，省一级都已建成了自己的广播电视中心，市一级的广播电视中心有些已经建成或基本建成，经济发达地区的县市一级的广播电视中心也已建成。

2.2.3  国内广播电视塔建设情况

我国的广播电视塔建设起步较晚,改革开放后的1981年才开始设计并建造我国的第一座钢筋混凝土塔—多功能的湖北广播电视塔.自此,在全国兴起了一个建塔高潮,先后建起了辽宁塔(305米)、天津塔（415米）、中央塔（405米）、江苏塔（318米）等一批钢筋混凝土电视塔。二十世纪九十年代后一些省、地市又陆续建起了一批钢塔。这些塔不仅造型各具特色，而且技术设施也更加全面先进。功能上也由二十世纪八十年代初期的以发射广播电视为主，而逐步转为以旅游观光为主，以扩大营业增加效益。与之相应的建塔技术也更加成熟。广州拟建610米世界第一高塔，已经于2005年底破土动工。

2.2.4  国内有线广播电视网建设简况

根据我国的国民经济发展状况,充分分析广播电视的发展水平和人民群众日益增长的文化消费需求,借鉴国外数字电视发展的经验,2003年5月，国家广播电影电视总局发布了《我国有线电视向数字化过渡时间表》，提出按照东部、中部、西部的不同区域，分阶段实现向数字化过渡的方案：

首先进行区域划分：除北京、天津、上海、重庆四个直辖市外，分东部、中部、西部三个区域。

东部地区包括广东、福建、江苏、浙江、山东；

中部地区包括湖南、湖北、海南、四川、安徽、江西、广西、河南、河北、山西、陕西、辽宁、吉林、黑龙江；

西部地区包括新疆、西藏、青海、宁夏、甘肃、内蒙古、云南、贵州。

具体实施步骤如下：

第一阶段：到2005年，四个直辖市（北京、天津、上海、重庆）、东部地区地（市）以上城市、中部地区省会市和部分地（市）级城市、西部地区部分省会市的有线电视完成向数字化过渡。

第二阶段：到2008年，东部地区县以上城市、中部地区地（市）级城市和大部分县级城市、西部地区部分地（市）级以上城市和少数县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡。

第三阶段：到2010年，中部地区县级城市、西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡。

第四阶段：到2015年，西部地区县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡。

具体做法是：按照规划大力推广普及数字机顶盒，分区分片地、逐步地把有线电视网中的模拟用户转为数字用户，然后在有线网中停止传送模拟信号。

数字化为广播影视提供多层次、多样性、个性化的节目服务成为可能。人们不仅可以欣赏到更加丰富多彩的广播电视节目，还可以得到各种信息资讯、数据服务、还可以进行远程教学、家中办公、家庭影院、发送邮件、购物、游戏、文化娱乐等活动，使广播电视成为集公共传播、信息服务、文化娱乐为一体的家庭信息平台，有利于满足人民群众日益增长的精神文化需求。

我国有线数字电视试点工作正在全国范围内稳步推进，广电总局在前两年技术试验的基础上，考虑到不同层次，不同区域和不同模式，选择了41个城市和8个省作为全国有线数字电视试点，建立有线数字电视示范网，遍及全国26个省（区、市）。目前，北京、上海、重庆、南京、成都、青岛、大连、佛山、深圳、苏州、温州等地已经建立了有线数字电视前端系统和用户管理系统，开始为有线电视用户提供数字电视节目。

2004年8月9日，中央电视台数字付费电视频道正式播出，这在中国广播电视发展史上具有里程碑意义，标志着我国开始全面推进有线电视数字化，标志着我国的广播电视在提供公共服务的同时，开始为广大观众提供个性化的市场服务。到目前，经批准的付费广播影视频道有125套，其中广播节目45套，电视节目80套。随着模拟电视向数字电视的转换，可有500套节目频道容量，相信还会有更多的频道开播，最终形成品牌突出、特色鲜明、内容丰富、门类齐全的付费频道序列，满足多样化的需求。

2005年10月15日，青岛有线电视数字化整体转换竣工。杭州、深圳、天津、佛山等城市都在进行数字电视整体转换，随着节目量的增加以及整体转换工作的顺利推进，我国有线数字电视的发展将会迎来美好的明天。

2.3  溧阳广播电视发展现状及存在的问题

溧阳市位于长江三角洲我国经济发达地区，是我国综合实力百强县市之一。溧阳市广播电视局（溧阳市广播电视台）位于溧阳市昆仑北路25号，占地面积二万平方米，建筑面积八千平方米，下设广播中心、电视新闻中心、电视广告中心、电视播控中心、网络中心（含镇区广播电视站）、广电信息编辑部、社区信息频道及局（台）机关行政科室（办公室、组织人事科、社会管理科、总编室、计划财务科），现有在编职工320人。

溧阳广播电视台核准自办无线电视频道一套，有线电视频道一套，调频广播一套，开路转播电视频道三套，差转一套，闭路电视传送频道30套。广播电视自办节目时间达50小时。内容包括广播电视新闻类节目、社教类节目，科教类节目、益智类节目和娱乐类节目等。有线广播电视网络光缆干线288公里，分配网3128公里，全市有线电视用户13万户。

2.3.1  广播电视节目制播设施的现状

溧阳广播电视台现有广播节目制作播出室5个(2个直播室、2个制作室、1个总播控室)，电视节目制作播出室7个（新闻编辑室、配音室、演播室、广告节目制作室、节目总编辑室、有线频道播控室、无线频道播控室）。

2.3.2  无线广播电视节目发射现状

- 溧阳广播电视发射塔

溧阳广播电视节目发射塔位于溧阳广播电视台院内（溧阳市昆仑北路25号），建于1985年，系钢结构的铁塔，塔高89.7米，塔上安装4振子全向广播发射天线一套，电视发射天线4套。塔下建有广播电视发射机房，97.2兆1千瓦调频广播发射机2台,11频道、19频道、33频道、36频道电视发射机4台。

- 溧阳广播电视台强埠差转台

强埠差转台位于溧阳市南渡镇强埠集镇，差转台塔高75米，9频道发射机一台。

2.3.3  有线广播电视网络现状

- 网络现状

溧阳市有线电视网络覆盖城区及17个镇区，构建了以光缆为主架构，光缆电缆混合运用，主干线750兆，分配网550兆，覆盖全市城乡的有线电视网络，全市291个行政村，已开通263个，通村率达90.4%，全市有线电视用户13万户，门樘入户率达65%。拥有一个播出总前端机房和若干个镇区分前端机房。建起千兆IP宽带城域网，提供数据、图象、声音和宽带上网业务。

- 网络技术水平现状

溧阳市有线电视网络以单向HFC网络为主，城区和市镇干线网750兆，分配网550兆，城区光缆化程度较高，但每一个光节点用户在2000户左右，距每个光节点带500用户还有距离，城区光缆入地工程正在大力推进之中，网络的安全性、可靠性得到提高。乡镇网络基本实现了村村通光缆，但溧阳属于丘陵山区，村落分散，分配网的光缆化程度较低，传输安全、传输质量难以提高。

2.3.4  存在问题

总的来说,溧阳现有的广播电视设施数字化程度还不高,基础设施建设有待完善,有线电视网络仅能满足当前人民群众非互动式单向广播的需求,没有形成完善的整体系统和较强实力,需要进行整合、改造、补充、完善和提高。

第三章  规划指导思想、原则及着重点

3.1  规划指导思想

全面贯彻党的十六大精神,以“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，坚持以科技创新为先导，以体制创新为动力，以发展为第一要务，以服务用户为根本，以宣传为中心，以数字化、网络化、信息化为主线，以更好地为溧阳社会经济发展服务为出发点，为“两个率先”、实现富民强市的目标而不懈努力。

根据“溧阳市全面实现小康社会主要指标”中对广播电视提出的要求，针对广播电视事业发展的特点，结合溧阳广播电视设施的现状，制定溧阳市2006--2020年广播电视发展规划，力争溧阳市广播电视真正成为强势媒体，整体实力保持省内领先地位，与全国百强县市称号相适应。

以溧阳市城市总体规划纲要为指导，在全面调查、认真研究、科学预测的基础上，进一步明确广播电视专项规划所涉及的发展方向、目标和重点，以及近期建设任务。增强规划的前瞻性和科学性，为全市国民经济和社会事业的发展提供良好的规划服务，确保城市总体规划目标的实现。

3.2  规划原则

3.2.1  要有前瞻性

要根据国家广播电视事业发展总目标的要求,参照国内外广播电视发展的新趋势,结合溧阳市社会经济发展的实际情况,考虑今后较长时期的社会需求来编制规划。

3.3.2  要有阶段性

根据溧阳市广播电视设施的现状和今后的发展,按年度分近期和远期两个阶段进行编制,每阶段都有阶段目标和措施,易于实施。

3.2.3  要突出重点

数字电视的发展要按照国家广播电影电视总局“三步走”的战略实施，即2003年开始大力发展有线数字电视，2005年开始开展卫星直播业务，2008年开始大力发展地面数字电视。发展数字电视要以有线电视为突破口，实现整体转换。通过有线和无线方式扩大和改善对全市行政区范围广播电视的覆盖。

3.2.4  要依靠科技进步

通过数字化、网络化、信息化加速广播电视综合覆盖的升级改造，扩大服务范围，提高服务层次。

3.2.5  遵守国家和广播电视行业的有关标准规范和规划的要求。

3.3  单项规划编制着重点

3.3.1  广播电视的节目制作与播出规划着重点

1、广播电视的节目制作与播出以全数字化为技术发展的总目标，贯彻国家广播电影电视总局“以节目为龙头”的方针，逐步建立和完善数字节目平台，重点开发溧阳本地广播电视节目资源，加强对外来节目的广泛引进，建立并丰富溧阳的节目平台，为全市人民提供大量质量上乘、内容丰富的广播电视节目，使以数字化为标志的广电行业成为溧阳信息社会的强势媒体。

2、广播电视节目内容建设要瞄准二十一世纪先进水平，与时俱进，相应的广播电视节目制作播出设施要立足当前状况，作为“要务”考虑今后的发展。要结合溧阳的实际情况改造和整合现有的节目制作播出设施，建设必要的新的广播电视节目制作和播出设施，形成溧阳市的较有实力的全数字化的广播电视制作播出系统，能充分保证使各类信息的采集、加工和传播在种类、数量、质量和服务时间等方面走在全国县级市的前列。

3.3.2  广播电视无线节目发射规划着重点

1、根据《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》和《我国数字电视发展总体方案》提出的发展数字电视的指导思想。以扩大无线电视、调频广播的有效覆盖，改善节目传输质量，实现广播电视节目发射数字化，节目传输网络化。让广大市民收听收看好广播电视节目，以满足人民群众日益增长的精神文化生活的需要，为溧阳经济和社会信息化服务。针对广播电视无线电节目发射的自身特点，编制溧阳市广播电视无线电节目发射规划，力争整体实力保持省内领先地位。

2、坚持广播电视无线电节目发射规划的整体性。广播电视无线电覆盖规划是属于全局性的工作，各地广播电视发射台的频率和频道使用都有国家广播电影电视总局统一管理分配，发射机功率和天线高度及增益等都要服从全国整体规划。因此，溧阳市广播电视发射设施的整合和改造，应该十分重视和邻近行政区域发展的协调，并取得上级广播电视主管部门和无线电管理委员会的批准。重视与常州市及友邻市资源的整合，使本规划既有长远性和整体性，又有一定的灵活性和可操作性。

3.3.3  有线广播电视网络规划着重点

1、根据《我国有线电视向数字化过渡时间表》的通知（广发技字[2003]440号）和关于印发《广播影视数字发展年工作要点》的通知（广发技字[2004]16号），结合溧阳市有线广播电视网络建设实际，编制本规划。

2、网络建设采取统一规划、统一标准、分步实施的方针，先城区后乡镇，加快网络的双向化改造，不断提高光缆化程度，逐步完善网络功能，实现全市区网络的全程全网。

3、以有线电视数字化为切入点，增加节目内容，提高节目质量，满足各层次受众的收视要求。不断发展网络用户，进一步扩大覆盖率。

- 规划目标

4.1  总体目标

通过整合现有广播电视设施布局和功能扩展,近期(2006年至2010年)形成较完善的广播电视基础设施,通过技术改造,提升广播电视设施的科技水平,开展多种广播电视增值业务,形成广播电视新的经济增长点。远期（2011年至2020年）通过建设新的广播电视中心和广播电视发射塔，进一步调整和提升广播电视设施的技术水平,为溧阳市的经济发展和社会进步提供内容更加丰富多彩的多功能信息服务。

4.2  广播电视的节目制作与播出发展规划

4.2.1  近期(2006--2010年)

- 节目制播套数

广播节目  一套

电视节目  二套

2、播出时间

每套节目的播出时间为16至18小时/天。

3、技术水平

广播电视节目信息的采、编、播，实现数字化、网络化、一体化和信息资源共享，节目制播实现数字录制硬盘播出。

4.2.2  远期(2011--2020年)

1、节目制播套数

广播节目  一套

电视节目  二套

数字电视地面广播（DVB-T）  一套

VOD节目点播  二套

2、播出时间

每套节目播出时间 18至24小时/天。

4.3  广播电视无线节目发射发展规划

4.3.1  无线节目发射规划必须考虑的问题

1、依据广播影视科技“十五”计划要求：2005年停止上星节目的模拟传送；2003年在我国全面推行有线数字电视，到2005年有线数字电视接收用户超过3000万户；2005年我国开始地面数字电视广播，2008年全面推广。2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出。

国家广播电影电视总局要求广播影视数字化实行“三步走”战略。第一步是在有线数字电视试验的基础上，2003年开始大力发展有线数字电视。第二步是2005年开始开展卫星直播业务。第三步是2008年大力发展地面数字电视。

由于我国地面数字电视标准尚未确定，形成产业规模需要一个较长期的过程，我国将在2005年开始播出地面数字电视，2008年利用奥运会电视转播之际全面推广地面数字电视。鉴于广播电视面向广大群众，广播电视的接收端设备属于广大用户，目前我国有4亿多台电视机、5亿多台收音机仍是模拟的，不可能短期更新为数字接收端。因此，模拟广播电视的播出和数字广播电视的播出必然有一段并存播出的时间，显然各类广播电视发射台建设应该考虑模拟信号和数字信号两类调制并存播出时的需求。

2、依据一个城市建设一个广播电视发射塔的精神，充分依靠科技进步，加速广播电视节目发射设施的整合和改造，重建广播电视发射塔，扩大广播电视无线节目的覆盖效果。将溧阳广播电视中心和广播电视发射塔的建设纳入城市规划，作为城市基础建设的组成部分。

4.3.2  近期(2006---2010年)

实施广播电视节目发射设施的整合和改造,逐步实现广播电视发射设备的全固态化,并逐步向智能化方向发展。2010年力争实现数字广播电视和模拟广播电视并存播出。

4.3.3  远期(2011---2020年)

在完成数字广播电视和模拟广播电视并存播出后,重建广播电视发射塔，到2015年将停止模拟广播电视的播出。

4.4  有线广播电视网络发展规划

4.4.1  网络发展规划考虑的问题

完善城区新建住宅小区配套使用面积接收机房和乡镇站房建设，实现市区网络的无缝连接。逐步实现管线入地，提高网络的安全性、可靠性，确保广播电视安全传输。城区道路建设中预留地下管孔。

4.4.2  近期(2006---2010年)

1、全市有线广播电视覆盖率（门樘入户率）80%，用户超过16万户。

2、全市全面实现数字电视的整体转换，网上传送广播电视节目90套。

3、城区及镇区逐步推进网络双向化改造。

4、扩展网上数据业务，开展多功能增值业务服务。为集团用户的计算机网络提供专用网络或者虚拟专用网络服务，为集体和个人用户提供Internet接入服务等。

5、对高端用户开展付费双向交互电视业务，满足个性化需求服务。

6、建立全数字化的网络广播电视综合服务平台，为受众提供内容丰富的、高品质的节目和更加方便的多媒体服务（图文电视、数据广播、远程教育、远程医疗等）。

7、形成全市的全程全网，统一规划、统一技术标准、统一经营开发。

根据国家广播电影电视总局的要求，为促进广播影视事业和产业的发展，溧阳城区2007年全面推进有线电视节目从模拟向数字的整体转换。整体转换将使每一个家庭拥有一个集公共广播、信息服务、文化娱乐、交流互动于一体的多媒体信息终端，使家庭率先步入数字化、信息化。因此，应把数字化作为增加节目数量、提高信号质量的技术手段，把广播电视数字化融入溧阳市实现社会信息化和城市现代化的大环境中。

“整体转换”是当今实现规模化的唯一方法，可以先期降低成本，同时带动付费电视等新业务的开展，与以后开展的直播卫星业务竞争。整体转换是将有线网内所有用户，按光节点分片区从模拟信号转换为数字信号，每个片区在开通数字电视的同时，关断模拟信号。所有的片区都开通数字电视的同时，在网络中关闭模拟电视。

具体操作中，要采取有效措施，让受众满意。同时要提高服务质量，建设综合信息平台，为受众提供交通信息、气象信息、商务信息等综合信息服务。

4.4.3  远期（2011---2020年）

1、完善综合业务信息平台的建设，拓展网上多功能服务。

2、网上传输广播电视节目150套。

3、全面完成全市有线网络的双向化改造。

4、城区光缆干线全部入地。

5、全市有线广播电视覆盖率100%。

第五章  规划实施措施及实施方案

5.1  广播电视的节目制作与播出规划措施

充分利用现有的广播电视基础设施,在节约投资的前提下,通过更新改造和新建逐步提高广播电视节目制作播出设施的功能和技术水平,不断满足广播电视节目生产和播出的需要。

5.1.1  现有广播电视基础设施更新改造

目前，溧阳市广播电视节目制作系统相对分散，摄、录、编设备基本满足节目制作需求，而播出系统设备陈旧，面临淘汰，考虑到溧阳广电自身的财力，规划近期完成播控设备的更新改造，新建硬盘播出系统，并与节目制作系统联网，实现制作播出数字化、一体化，提高节目质量和安全播出性能。

5.1.2  整合广播电视资源,实现资源共享

“十一五”期间,我们将努力跟踪广播电视高新技术发展的最新成果,加速科技创新,全面推进广播电视数字化,信息化,网络化建设。

1、整合技术设备资源,成立设备技术中心,优化资源配置,实现资源共享。

2、完善播控中心,实现广播电视播控一体化。

3、建成模拟数字节目实时安全监控系统,提高安全播出质量。

4、建立综合数字媒体资产管理系统,将视频、图像、声音、照片、文稿等多种内容形态，以数据化存储方式，经上载、编目、归档后以多种压缩格式和码率连同节目、片段、场景、镜头等索引信息一起存入媒资库，通过网络进行检索、浏览、授权下载或迁移再利用。

5.1.3  建设广播电视中心和电视演播室

到2010年后,溧阳市的广播电视数字化从体制与机制上已大体形成,对节目内容的需求更将凸现。做好全社会信息服务、充分发挥广播电视强势媒体的作用，要求溧阳广电以节目为龙头，加快节目内容建设。建设广播电视中心和电视演播室，以适应制作反映溧阳市作为文化名城和当代中国经济最发达城市之一的专题类、综艺类节目的需要。电视演播室可考虑设置配有300座观众席的剧场式演播厅，既可供文艺演出和综艺类群众性节目使用，又可供制作各类中、小型节目使用。

5.2  广播电视无线节目发射规划措施

2010年前,实现广播电视无线电发射设备的全固态化,试播一套地面数字电视,确保实现数字调制和模拟调制并存播出。然后，重建广播电视发射塔，扩大无线节目有效覆盖范围。

2015年前，完成无线电发射设备的全数字化，停止模拟广播电视节目的播出。

5.3  有线广播电视网络规划措施

5.3.1  近期（2006---2010年）

采取统一领导、统一规划、统一标准、分期建设、分段实施的方针，完成城区、镇区有线电视网络的双向改造，完成有线数字电视的整体转换和溧阳广播电视网络传输中心的新建。

1、建成传送90套数字电视节目的前端播出管理系统，完善数字电视综合平台建设，丰富付费节目内容，提高节目质量和服务水平。

2、积极推广数字机顶盒，大力发展有线数字电视用户。为实现数字电视整体转换，近期应大力推广机顶盒，可以采取政府推动、政策引导、市场运作相结合的方式。可以从基本型机顶盒入手，满足大多数受众的需求；增强型机顶盒，在基本型基础上，可以满足较高层次用户准视频点播、电视教学、股票信息、电视购物等服务的需求；高级机顶盒，在前面的基础上，可以满足高层次用户对交互功能和增值业务（交互电视、互动游戏、互联网接入、收发彩信）的需求。

3、实施城区及镇区有线电视网络双向化改造，拓展有线广播电视数据业务市场。为市民提供多样化的网络信息服务，使广播电视网络真正成为集公共传播、信息服务、文化娱乐、交流互动于一体的信息化网络。

4、结合城镇改扩建，加快广播电视光、电缆干线的入地进程，进一步提高广播电视网络的安全性。

5、新建溧阳有线广播电视网络传输中心，确立“客户为本”的理念，有线电视网络建成由服务厅、维护站、呼叫中心、用户管理系统构成的一整套科学化、网络化、规范化的客户服务体系，赢得客户的接受和认可。

5.3.2  远期(2011---2020年)

充分发挥有线网络传输中心的功能,积极拓展业务,建立各方面的业务合作关系,加大事业发展和科技创新,不断提升有线网络的性能,扩大服务范围。

5.4  溧阳广播电视发射中心整合和改造实施方案

为给广播电视无线节目发射传输提供强有力的技术和物质保障,依据广播电视数字化发展战略,2005年我国开始地面数字电视广播，2008年全面推广，2010年全面实现数字广播电视，2015年停止模拟广播电视的播出。溧阳市广播电视发展近期规划，需要实施广播电视发射设施的整合和改造，实现广播电视发射设备的全部固态化，并逐步向智能化的方向发展。

溧阳广播电视发射塔建于1985年，塔高89.7米，发射天线已经受到城市建设规模扩大和市区高层建筑增加的影响。溧阳广播电视塔上的无线电调频广播和电视节目发射的效果受到影响，实际上无线电有效覆盖范围在逐年缩小。

由于受到资金的影响，新建广播电视发射塔暂无可能，近期只能对现有设备资源进行整合改造，逐步形成全固态化的发射系统。然后根据地面数字电视广播发展进程，重建广播电视发射塔，对天馈系统进行改造，DVB、DAB数字广播电视天线尽可能采用高增益的发射天线，双工和多工播出的技术和设备，天线馈电方式采用双馈系统，主馈线采用功率容量较大、且衰减比较小的SD-50-80-3同轴电缆，采用高性能滤波器、多工器，为今后运用现有天线馈线系统同时播出数字广播电视节目留有充分的发展余地。

5.5  溧阳有线广播电视网络传输中心改扩建实施方案

因溧阳有线广播电视网络传输中心大楼（溧阳市南环路65号）系原溧阳日报社划归，该大楼已由市政府调拨给溧阳市劳动和社会保障局，需要新建溧阳有线广播电视网络传输中心。

新规划的溧阳有线广播电视网络传输中心包括各种功能用房、办公用房以及辅助用房。各种功能用房包括传输网络管理用房、数据网络管理用房、分配网络管理用房、用户管理用房、计费用房、客户服务用房等。辅助用房包括配电房、UPS机房、网络器材用房、生活服务用房等。

溧阳有线广播电视网络传输中心平面规划方案，详见图4《溧阳有线广播电视网络传输中心平面规划示意图》。