住建局2月份重点工作

**1.做好市政工程节后复工工作。**做好码头街、龙虎路、凤凰东路等在建市政道路节后复工工作，在保证质量的前提下，高效率推进各项工作。同时，做好疫情防控工作，压实疫情防控责任，提高安全意识，保证项目顺利复工。

**2.牵头推进市政道路优质工程创建工作。**牵头加强同常州市政协会的沟通联系，积极对接保证申报程序和材料内容符合评选要求。

**3.加快对接达标升级工作。**根据目标要求，加快对接省厅城建档案馆省级“示范馆”创建工作，年前已完成台账资料准备工作。

**4.推进村镇档案室建设。**继续村镇档案室建设对接工作，2月份跟进戴埠镇的档案室建设工作。

**5.档案收集工作。**梳理局重点科室部门档案资料，主动对接，做好资料移交进馆准备工作。

**6.加快推进特色田园乡村建设。**督促桥口、留云、王家、周院、水西等特色田园乡村加快建设进度。

**7.加快推进“美韵乡居”行动。**进一步深化美韵乡居集中居住点选址方案，排出重点片区美意田园行动（三清两拆一提升）任务清单，分解任务。

**8.扎实做好恒大项目春节后复工工作。**将督促房地产开发公司在把好质量安全关的同时，统筹兼顾施工企业、材料供应商等各方利益，进一步加快推进节后复工工作，明确施工现场人员及时到位、复工安全检查到位，争取项目早日复工、早日交付。

**9.项目协调工作持续跟进。**做好2022年度项目计划申报工作；推进《城市内涝治理系统化实施方案》及《城市突发性强降雨应急预案》编制工作。

**10.燃气管理工作扎实推进。**做好燃气行业春节期间安全检查，对瓶装液化气市场进行巡查；督促安顺燃气按时完成德龙供气项目的建设，确保按时竣工通气。

**11.文明城市建设及长效管理工作有序推进。**根据文明城市建设相关工作要求，做好平陵广场、八佰伴等4个责任广场，路长制及各建筑工地、窗口等责任范围内的文明城市建设及长效管理工作。

12.做好节前节后的疫情防控工作，做好返乡民工的统计上报工作，推广“倡议书”。

13.配合市年度“弘扬企业家精神，推动创新型发展”大会，做好星级企业的评选评定工作，并准时督促企业家按时就会。

14.筹备召开2021年度建筑业大会，制定企业表彰决定、准备会场和发言材料，制作宣传材料和宣传专题片。

15.启动2021年建安基金奖励方案，聘请审计事务所开展达标企业的审计工作，预计三月份完成初审，四月份财政局抽查，四月底走流程兑现。