江苏省水利厅文件

苏水建〔2013〕45号

关于开展在建水利工程

汛前安全生产检查的通知

各市水利（务）局，昆山市、泰兴市、沭阳县水利（务）局，厅属水利工程管理处，省各水利重点工程建设管理局（处）：

为进一步加强全省在建水利工程安全生产工作，抓好隐患排查治理，确保汛期安全生产，根据《水利部关于开展汛前水利安全生产检查的通知》（水安监〔2013〕175号）要求，经研究，决定于2013年4月至5月开展在建水利工程汛前安全生产检查。现将有关事项通知如下：

一、检查目的

通过开展在建水利工程汛前安全生产检查，进一步落实安全生产责任和安全度汛责任，促进安全生产及安全度汛各项工作落实，全面排查治理各类安全隐患，严厉打击非法违规生产经营建设行为，坚决杜绝等级以上生产安全事故，最大限度减少一般性伤害事故，促进全省水利工程建设安全生产形势持续稳定向好，保障人民群众生命财产安全。

二、检查主要内容

安全生产方面：安全报监手续办理情况；安全生产条件市场准入执行情况；安全生产责任制制定和落实情况；安全生产规章制度制定和执行情况；安全检查及隐患排查治理情况；安全教育培训和技术交底开展情况；特种作业人员持证上岗情况；危险源辨识、评价和监控情况；危险性较大工程安全专项施工方案编制情况；有无违法分包、转包、违规托管、代管、挂靠的情况；施工现场反“三违”落实情况；安全防护措施到位情况；生产安全事故应急救援预案制定和演练情况；按照“四不放过”原则调查处理安全事故和对有关责任人的责任追究情况等。

安全度汛方面：工程形象进度是否满足度汛要求；汛期工程建设计划安排；工程度汛预案编制及报批、报备情况；现场度汛应急救援物资落实情况；应急抢险队组建情况；汛期带班值班计划等。

三、时间安排

本次汛前检查分为三个阶段。

（一）在建水利工程项目法人自查整改阶段（4月10日～4月30日）

各项目法人要根据通知要求，结合实际制定汛前安全生产检查实施方案，明确检查范围和要求，落实工作责任，组织参建单位积极开展自查自纠和隐患整改工作。对排查出的隐患，建立完整的档案记录，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要加强监测与监控，同时列入整改计划，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”。项目法人要对自查整改情况进行总结，形成自查整改报告，填写《在建水利工程汛前安全生产检查情况统计表》（附件1）和《在建水利工程汛前安全生产隐患排查治理情况统计表》（附件2），按隶属关系报水行政主管部门。

（二）水行政主管部门检查阶段（5月1日～5月15日）

各单位要组成检查组，对所属在建水利工程自查整改工作进行监督检查。检查组要认真听取被检查单位工作汇报，查阅相关资料，深入施工一线，按照《水利工程建设安全生产监督检查导则》（水安监〔2011〕475号）中的检查表逐项填写检查意见，并对照被检查单位的自查整改报告核查其自查整改情况，指出存在的重点问题，提出整改建议与意见，并建立完整的检查档案记录。

（三）省厅抽查阶段（5月16日～5月31日）

省厅将派出检查组对全省在建水利工程汛前安全生产检查情况进行抽查，具体时间安排另行通知。

各单位要对本地区、本单位汛前水利安全生产检查和隐患排查治理情况进行汇总、统计，并于2013年5月20日前将汛前安全生产检查总结报告（附统计表，见附件1、2）报送省水利工程建设局安全监督处（同时发送电子版至电子信箱），表格电子版请到江苏水利工程建设网“通知公告”栏下载。

四、工作要求

（一）加强领导，落实责任。工程各参建单位要加强组织领导，切实负起安全生产主体责任，要全面开展汛前安全生产自查自纠，把检查工作落实到每一个部门、岗位和人员，做到隐患排查不留死角。水行政主管部门要切实负起安全生产监管责任，主要负责同志要认真研究部署，加强督促检查。分管负责同志要切实履行职责，亲自深入一线开展督导检查，确保检查工作落到实处。

（二）周密部署，扎实开展。各单位要针对工程实际，制定检查方案，明确检查内容、要求、责任和进度，建立完整的检查档案记录。水行政主管部门要有针对性加强对重点工程、薄弱环节的检查和指导，督促参建单位做好自查自纠，对检查中发现存在问题，要求责任单位及时整改，对整改情况及时跟踪，务求实效。

（三）加强宣传，群防群治。各地各单位要加大宣传力度，对自查整改和监督检查不落实、走过场、施工现场管理混乱，存在严重安全隐患的项目及参建单位要给予曝光。要充分调动广大干部职工的积极性，动员现场技术管理人员和岗位员工参与安全检查和隐患排查治理工作，对群众举报的安全隐患要认真进行核查，发现问题属实要立刻督促责任单位落实整改。

联系人：杨国平

电子信箱：ajc86338220@126.com

附件：1. 在建水利工程汛前安全生产检查情况统计表

2. 在建水利工程汛前安全生产隐患排查治理情况统计表

江苏省水利厅

2013年4月9日

抄送：水利部安全监督司，省安全生产监督管理局。

江苏省水利厅办公室                2013年4月10日印发

附件1

在建水利工程汛前安全生产检查情况统计表

填报单位（盖章）：                        填报日期：2013年   月   日

安全生产检查组次：                        在建工程项目检查数量：

| 序号 | 检查项目 | 发现问题数量 | 整改落实数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产责任制建立和落实情况 |  |  |
| 二 | 安全生产规章制度制定和执行情况 |  |  |
| 三 | 打击非法违规生产经营建设行为情况 |  |  |
| 四 | 施工、生产作业场所安全防护情况 |  |  |
| 五 | 安全隐患排查和整改情况 |  |  |
| 六 | 安全事故应急预案制定和救援演练情况 |  |  |
| 七 | 水利工程各项安全度汛措施及专项施工方案落实情况 |  |  |
| 八 | 安全教育培训、持证上岗以及劳动保护用品配备使用情况 |  |  |
| 九 | 安全事故查处及责任追究情况 |  |  |

审核人：                   填报人：                   联系电话：

附件2

在建水利工程汛前安全生产隐患排查治理情况统计表

填报单位（盖章）：                                                                               填报日期：2013年   月   日

| 隐患类别 | 排查 治理 隐患 单位 数量 | 一般隐患 |  |  | 重大隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排查 一般 隐患 | 其中： 已整改 | 整改率 | 排查治理重大隐患 |  |  | 其中：列入治理计划的重大隐患 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排查 重大 隐患 | 其中： 已整改销号 | 整改率 | 列入治理计划的重大隐患 | 其中： |  |  |  |  | 累计落实治理资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 落实治理目标任务 | 落实治理经费物资 | 落实治理机构人员 | 落实治理 时间要求 | 落实安全措施应急预案 |  |
|  | （个） | （项） | （项） | （%） | （项） | （项） | （%） | （项） | （项） | （项） | （项） | （项） | （项） | （万元） |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） |
| 水利工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：                                   填表（签字）：                                  联系电话：

注：表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。