## 溧	阳	市	建	设	工	程

施 工	招	标 文 件

LYSHZB[2019]1101

项 目 名 称        溧阳市上黄镇第三期土地挂钩复垦项目

招	标	人（章）溧阳市上黄镇人民政府

招标代理机构（章）   江苏建同工程咨询有限公司

发  放  时  间	     2019 年11月5日

目	录

第一章	投标须知及投标须知前附表

前附表 一、	总则

二、	招标文件 三、	投标报价

四、 投标文件的编制 五、 投标文件的递交 六、 开标

七、	评标

八、	授予合同

第二章	合	同

一、	协议书格式 二、	通用条款 三、	专用条款

四、	附件 1	工程质量保修书 第三章	计价规范和技术规范 第四章	工程量清单

1、封面

2、填表须知

3、总说明

4、分部分项工程量清单

5、措施项目清单

6、其他项目清单

7、甲供材料表

8、零星工作项目表

第五章	图纸和技术资料 第六章	投标文件格式 一、	投标函

1．投标函

2．投标保证金

3．法定代表人资格证明书

4．授权委托书

二、	工程量清单报价表 三、	辅助资料表

1．表 3.1 项目负责人简历表

表 3.1.1 投标人（企业）业绩表

2．表 3.2 主要施工管理人员表

3．表 3.3 主要施工机械设备表

4．表 3.4 项目拟分包情况表

5．表 3.5 劳动力计划表

6．表 3.6 施工方案或施工组织设计

7．表 3.7 计划开、竣工日期和施工进度表

8．表 3.8 临时设施布置及临时用地表

9．表 3.9 联营体协议书和授权书

10．表 3.10 类似工程经验表

##### 第一章	投标须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 溧阳市上黄镇第三期土地挂钩复垦项目 |
| 2 | 建设地点 | 溧阳市上黄镇 |
| 3 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 质量标准 | 一次性验收合格 |
| 5 | 招标范围 | 设计方案及工程量清单范围内的所有工程 |
| 6 | 工期要求 | 总日历天数：30日历天 |
| 7 | 资金来源 | 财政 |
| 8 | 投标人资格的确定 | 由招评标委员会对投标人的资格进行审查 |
| 9 | 投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包叁级（含）以上； 项目经理资质等级：水利水电工程二级（含）以上 |
| 10 | 工程报价方式 | 工程量清单全费用综合单价 |
| 11 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 12 | 投标保证金 | 4万元（不接受年度保证金） |
| 13 | 勘踏现场 | 招标文件发出之日起三日内自行踏勘现场 |
| 14 | 投标人替代方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份，副本贰份（应清楚地标记“正本”或“副本”字样），电子文档U盘一份（商务标需提供excel版）。 中标单位需另提供全套投标文件叁份。 |
| 16 | 招标控制价 | 预算价160.05 万元，招标控制价：136.04万元 ，所有投标人的投标总价不得超过招标人发布的招标控制总价，且所有子目投标单价不得超过招标人发布的控制单价，否则作废标处理 |
| 18 | 投标文件递交地点及截至时间 | 接收人： 江苏建同工程咨询有限公司 地点： 江苏建同工程咨询有限公司（溧阳市溧城镇燕鸣路1号A座7楼） 投标截至时间： 2019 年11月14日14时00分 |
| 19 | 开标 | 时间： 2019 年11月14 日14时00分 地点：江苏建同工程咨询有限公司（溧阳市溧城镇燕鸣路1号A座7楼） |
| 20 | 评标方法 | 详见评标细则 |
| 21 | 履约担保 | 履约保证金：合同价款(扣除暂列金额)的8% 农民工工资保证金：合同价款(扣除暂列金额)的2% |

一、总则

- 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见招标公告及本须知前附表；

1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和 部门规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1 本招标工程项目的范围详见本工程须知前附表。

2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

###### 3、资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表。

###### 4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本招标工程施工招标公告。

4.2 投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告。

4.3 本招标工程项目采用本须知前附表及招标公告所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.4 由两个以上的施工企业组成一个联合体以一个投标人身份共同投标时,除符合第

4.1、4.2 款的要求外，还应符合下列要求：

4.4.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束 力；

4.4.2 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将

该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；

4.4.3 联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的 联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

4.4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标 人承担连带责任；

4.4.5 联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权

书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

4.4.6 联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并 负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；

4.4.7 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也包括联合体各方成员。

###### 5、踏勘现场

5.1 招标人将按本须知前附表所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境 进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利 用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因 此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

二、招标文件

7、招标文件

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同

第三章  计价规范和技术规范

第四章  工程量清单

第五章  图纸和技术资料

第六章  投标文件格式

7.2 除 7.1 内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3 天前，在“溧阳市人民政府”网站，“溧阳市上黄镇”版块“通知公告”处对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应

在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

###### 8、招标文件的澄清

8.1 本工程招标文件的澄清采用下列方式：

8.1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷、电传、电报、传真和电子邮件，下同）通知发包人。发包人只对在投标截止时间的5 天（指日历天，下同）前收到的要求答疑的问题予以答复。

8.2 所有问题的解答，将在 3 日内以书面方式通知所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，将以书面方式通知所有投标人。

###### 9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 5 日前，招标人可对招标文件进行 必要的澄清或修改。

9.2投标人应在投标截止时间前随时查看有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面方式通知所有投标人。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内 容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的答疑澄清文件中予以明确。

三、投标报价

10、投标报价

10.1 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应 包括施工机械、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及各管理部门 的各项规费。未在报价中体现的，视为全部优惠。

10.2 各投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，并充分考虑到合同实施 期间的市场风险和政策性风险，确定合理的工程报价。

10.3 投标报价的计价方法可参照的计价定额为《江苏省土地整理预算定额》、《江 苏省水利工程预算定额》。

10.4 可参考的工程计价表和有关文件

10.4.1 江苏省相关工程计价定额《江苏省土地整理预算定额》、《江苏省水利工程 预算定额》。

10.5 投标报价编制要求

10.5.1 招标人反对盲目压价，各投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水 平，并充分考虑到合同实施期间的市场风险和政策性风险，确定合理的综合单价。

10.5.2 工程量清单外的增加项目竣工结算价按投标时可竞争部分工程造价同比例优

惠。

10.5.3 投标人报价时，材料价格根据市场行情及自身实际情况自行确定。

##### 四、投标文件的编制

###### 11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用	中文汉字	。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和 国法定计量单位。

###### 投标文件的组成

- 12.1投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人委托代理人的委托书（必须提供原件）

（4）投标报价表（见附表）

（5）其它资料

12.2、投标人必须使用投标文件中所提供的文件格式按规定要求填写（如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补）。

###### 13、投标报价

13.1 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第10项所规定的方式。

13.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3 投标人的投标报价，应是完成本须知所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.4 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出 的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价

将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并

视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

13.5 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在土地整治工程施工部分报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

###### 14、投标有效期

14.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标 人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本招标文件第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

###### 15、投标保证金

15.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金。

15.2 投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金，并将付款凭证放入投标 文件中。

15.3 对于未能按要求提交投标担保的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以

拒绝。

15.4未中标的投标人的投标保证金，在中标人按本须知有关规定签订合同后5日内予以退还。

15.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知有关规定签订合同后5日内予以退还。

15.6 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.6.1 投标人拒绝按有关规定修正标价；

15.6.2 中标人未能在规定期限内签订合同协议。

###### 16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清 晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面（若投标文件封面是加膜封面，可在加膜封面的下一页封面 上）、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托 代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授 权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

##### 五、投标文件的递交

###### 17、投标文件的密封与标志

17.1 密封：投标人必须将投标文件密封提交，所有投标文件的密封袋的封口处应加 盖投标人及企业法定代表人印章，将投标文件正本、副本分别单独密封。

17.2 标志：投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明 招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

###### 18、投标截止期

18.1 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在 接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间，并当面开具接受清单。

18.2 招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

18.3 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

18.4 提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

19、投标文件的修改与撤回

19.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招 标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投 标文件。

19.2 投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按按本文件第（18）条规定的要求 编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回” 字样。

19.3 投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金

将被没收。

##### 六、开	标

###### 20、开标

20.1 开标由招标人或委托代理人主持，邀请所有投标人参加。

20.1.1 开标前，投标人的法定代表人或者委托代理人应在招标文件规定的开标时间 准时到达开标现场，并出示合法有效的委托书（原件），和表明个人身份的有效证件，否则招标人将拒绝其投标。

20.1.2 开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封 情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标 人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，投标单位的授权委托人宣读投标人名称、投 标价格和其他招标人认为有必要的内容。

20.1.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开 标时都将当众予以拆封、宣读、记录。唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

20.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

20.2.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2.2 未按招标文件规定要求密封的。

20.3 招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

20.4 评标委员会有相应的技术与经济的专家组成。

##### 七、评	标

###### 21、符合性审查

21.1投标文件进行评审前，应对投标文件的符合性进行审查。

（1）投标文件按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（3）投标文件中的投标函（正、副本）上企业法定代表人签字并加盖企业公章的；

（4）企业法定代表人委托代理人有合法、有效的委托书（原件）的（如有）；

（5）投标人按照投标文件的要求提供投标保函或投标保证金的；

（6）以联合体形式投标时，提交了联合体协议（如有，格式附后）；

（7）投标单位和项目负责人与通过资格预审的单位在名称上和法人地位上未发生实 质性的改变的；

（8）按照工程量清单要求填报了综合单价和合价及综合单价分析表；

（9）投标文件中，仅有一个报价；

21.2 开标后对于不符合招标文件 21.1 条要求的投标文件，将作为无效投标文件， 不得进入评标，且不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分，而再使之符合规定。

###### 22、算术性复核

22.1 对于通过符合性审查的投标文件，招标人将对其报价进行校核，并对有算术 上的和累加运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

（2）当综合单价与数量相乘不等于合价时，以综合单价计算为准；如果综合单价有 明显的小数点置位差错，应以标出的合价为准，同时对综合单价予以修正；

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

22.2 按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最 终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标保证金。

###### 23、投标文件的澄清

23.1 在评标阶段，招标人认为需要时，可书面通知投标人要求澄清其投标文件中 的问题，或者要求补充某些资料，包括综合单价的分析资料等，对此，投标人不得拒绝。

23.2 有关澄清的要求和答复，应以书面进行，投标人不得借澄清问题的机会，与招标人及评标人员私下接触或对原投标价和内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

###### 24、投标文件的评价和比较

24.1 招标人只对通过符合性审查和算术性修正确认后符合招标文件规定的投标文件进行评价和比较。

24.2招标人如发现投标人所报工程量清单的各章之间或工程细目中报价存在严重

的不平衡，并经按本须知 23.1 款澄清其综合单价分析资料，仍不能证实其合理性，招标 人有权要求投标人（如中标）将工程保证金提高到足以保护承包人由于中标人违约而引 起的财务损失的程度。

24.3定标方式

1.投标截止时间前，当成功递交资审材料及投标文件的投标单位≤30家时，采用第一种评标办法(C=A*K1*Q1+B*K2*Q2)。投标截止时间前，当成功递交资审材料及投标文件的投标单位＞30家时，则采用第二种评标办法(次低价)。（详见附件 1 评标细则）

24.4在评标过程中，若发现有下情况之一，将作废标处理：

1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代 表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报 有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

5．投标人名称或组织结构与资格审查提供的资料出现不一致的；

6．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

8．明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9．对工程工期、质量标准没有实质性响应；

10．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

11．改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

12．改变招标文件规定的暂定价格；

13．不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

14．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款 结算支付办法；

15．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

16．组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

17.投标人工程施工部分投标报价中工程造价高于最高限价的；

18．施工方案中安全施工措施不符合施工特点及行业相关要求的；

19.提供伪造类似工程业绩资料的。

25、评标的其它事宜

25.1 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效投标文件后，因有效投标 不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决 的，招标人依法重新招标。

25.2 评标和定标将在投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束

日 30 个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延 长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延 长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投

标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授予合同

26、中标

26.1 确定中标单位后，招标人将在溧阳市人民政府网进行中标公示，公示 5 个工作 日，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标 的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

26.2 中标单位收到中标通知书后，应在 30 日内与招标人签订施工合同。中标人不 与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超 过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

###### 27、合同签订

27.1 招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投 标文件签订施工合同。

27.2合同签订前，中标人须向招标人缴纳合同价款(扣除暂列金额)的8%作为履约保证金及合同价款(扣除暂列金额)的2%作为农民工工资保证金。竣工验收合格后14天内一次性退还（无息）。

27.3  招标人与中标单位签订合同后5日内，招标人将向中标人退还投标保证金。

附件 1

评  标  细  则

本着公平、公正、公开的原则对各投标单位的投标文件进行评审：

投标截止时间前，当成功递交资审材料及投标文件的投标单位≤30家时，采用第一种评标办法(C=A*K1*Q1+B*K2*Q2)。

投标截止时间前，当成功递交资审材料及投标文件的投标单位＞30家时，则采用第二种评标办法(次低价)。

第一种评标办法(C=A*K1*Q1+B*K2*Q2)：

一）进行符合性审查，确定有效投标文件

1、符合性审查

对投标文件进行符合性审查。投标文件在工期、质量、建造师等方面均符合招标文件、招标答疑纪要等的实质性要求的投标文件均为有效投标文件，否则为无效投标文件。

2、投标报价的有效性

凡通过符合性审查并且在招标控制总价以下的投标报价均为有效投标报价，投标文件为有效投标文件。投标报价高于招标控制总价的、所有子目投标单价超过招标人发布的控制单价的投标文件为无效投标文件。本次招标项目预算价为 160.05万元，最高投标限价为136.04 万元。

3、上述两项均符合要求的投标文件为有效投标文件，其中任何一项不符合要求的均为无效投标文件。

二）对有效投标文件的投标报价进行评审

1、确定评标基准价C=A*K1*Q1+B*K2*Q2

设有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A），最高投标限价（即招标控制总价）为B。

K1值在开标现场由招标人代表随机抽取确定，K1值的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2的取值为100%。

Q1值在开标现场由招标人代表随机抽取确定，Q1值的取值范围为40%、45%、50%；Q2=1-Q1。

C值一经确定，在后续的评审中出现的任何情形都将不改变C值的结果。

三）定标办法

1、经评审的有效投标报价不低于评标基准价且最接近评标基准价的有效投标报价人为第一中标候选人；经评审的有效投标报价不低于第一中标候选人报价且最接近的为第二中标候选人，以此类推。

2、如经评审的有效投标报价不低于评标基准价且最接近评标基准价的有两家以上相同，则由招标人抽签确定第一中标候选人。

3、中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，招标人可以确定有效投标报价不低于评标基准价且最接近评标基准价排序第二的中标候选人为中标人，以此类推。

第二种评标办法(次低价):

一）进行符合性审查，确定有效投标文件

1、符合性审查

对投标文件进行符合性审查。投标文件在工期、质量、建造师等方面均符合招标文件、招标答疑纪要等的实质性要求的投标文件均为有效投标文件，否则为无效投标文件。投标报价高于招标控制总价的、所有子目投标单价超过招标人发布的控制单价的投标文件为无效投标文件。

2、有效投标报价范围

A=本项目招标控制总价；

B=通过符合性评审的所有投标报价的平均值*70%与本次招标控制总价*30%之和下浮5%；

投标报价不高于A且不低于B的为有效投标报价。

3、上述两项均符合要求的投标文件为有效投标文件，其中任何一项不符合要求的均为无效投标文件。

二）定标办法

对有效投标文件的投标报价进行评审，确定中标候选人。

1、经评审的有效投标报价中次低价为第一中标候选人；经评审的有效投标报价不低于第一中标候选人报价且最接近的，为第二中标候选人，以此类推。

2、如经评审的投标报价中次低价有两家以上相同，则抽签确定第一中标候选人。

3、中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，招标人可以确定有效投标报价不低于第一中标候选人报价且最接近的第二中标候选人为中标人，以此类推。

第二章 合	同

第一部分 协 议 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

本工程于   年   月     日下午在江苏建同工程咨询有限公司进行了开标竞标，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

建筑面积：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围：

三、合同工期

开工日期：以总监签发的开工令时间为准，进场施工时间暂定为     年      月。

合同工期天数：              （从开工至全部工程竣工时间）

计划开工日期：

计划竣工日期：

- 质量标准：

- 五、合同价款

金额（大写）：            （人民币）

¥：             元   其中暂列金额：￥：       元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书（含工程量清单报价）

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、招标文件及与招标文件澄清有关的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效：本合同双方约定签字盖章后生效。

发  包  人(公章)：                            承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：

年      月      日                          年      月      日

#### 第二部分       通用合同条款

用合同条款执行水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于 2000  年 2 月以水建管〔2000〕62 号文联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF－2000－0208）中的《通 用合同条款》。

#### 第三部分     专用合同条款

##### 前	言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加 新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 词语涵义

1.1有关合同双方和监理人的词语

（补充）

（1）发包人：溧阳市上黄镇人民政府

（2）监理人：通过委托确定。

3 合同文件的优先顺序

2.1除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书（含工程量清单报价）

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）招标文件及与招标文件澄清有关的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4 发包人的一般义务和责任

4.15其它一般义务和责任

如因不可抗力按通用条款执行，如因发包人原因延误工期，则工期相应顺延。

5 承包人的一般义务和责任

5.15 其它一般义务和责任

（补充）

（1）承包人应负责《技术条款》规定的有关设备的采购，并保证质量符合要求。所有设备的生产厂家必须是持有国家有关部门颁发的生产许可证的专业厂家，正式采购前应由承包人组织 发包人和监理人对厂家进行考察，并得到发包人的批准后方可采购。

（2）对与本合同实施有关的各类验收、上级领导视察及检查工作等，承包人应积极配合、参加，并承担相应费用。

（3）承包人应保证本工程质量达到验收标准。

（4）承包人应保证本工程无重大安全事故和重大伤亡事故。

（5）农民工工资保证金的扣除按招标文件规定执行。

6 履约担保

6.1 履约担保证件

（补充）

合同签订前，中标人须向招标人缴纳合同价款(扣除暂列金额)的8%作为履约保证金及合同价款(扣除暂列金额)的2%作为农民工工资保证金，履约保证金形式采用转账方式。

6.2履约担保证件有效期

履约保证金及农民工工资保证金自合同生效之日起至工程结束后 14 天内一直有效，有效期结束后 14 天内退还给承包人。

7 监理人和总监理工程师

7.1监理人的职责和权力

（补充） 本款（2）项补充：

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

1）按第 11 条规定，批准工程的分包；

2）按第 19 条规定，涉及全局的暂停施工、复工；

3）按第 20 条规定，确定延长完工期限；

4）按第 31 条规定，工程量的计量；

5）按第 39 条规定，当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；

6）按第 40 条规定，备用金的使用；

7）按第 43 条规定，索赔的批准与支付。

12 承包人的人员

12.2 承包人项目经理

投标书中的项目经理及技术负责人无特殊情况不得更换，若更换必须经发包人同意。

13 承包人员的管理

13.1承包人员的安排

本款补充：

（3）承包人使用劳务，须签订劳务合同，不得拖欠其工资。以免发生不必要的劳务纠纷。根据情节轻重，发包人可暂停工程款的支付，直至矛盾解决，因此造成的一切责任和损失由承包人承担。

14 材料和工程设备的提供

14.2发包人提供的工程设备，删去本款全文。

14.3发包人指定供应来源的材料和工程设备，删去本款全文。

本工程发包人不指定供应来源的材料和工程设备。

15 承包人材料和设备的管理

15.4承包人租用的施工设备，删去本款全文。

16 交通运输

16.2场外公共交通

本款补充：

（3）承包人应加强车辆管理，严禁使用无证、报废车辆上路，严禁超载运输，遵守当地交 通规则，承担与此相关的责任和费用。

(4) 承包人所用车辆载重应符合所经道路要求，严禁超载；对农村机耕道路根据实际情况实施限载，凡因承包人载重车辆导致的道路损坏，由承包人负责修复，发包人 有权根据交通部门提供的修复预算从承包的合同款项中优先扣除，直至修复验收后发还。

18 工程开工和完工

18.1 开工通知

（补充）承包人应在合同签订后 7 日内按投标时或合同谈判时发包人要求的施工计划相应的施工机械人员进场，进场后 7 日内向监理人提交开工申请，监理人应当在收到开工申请后 7 日内 批复并发出开工通知。

18.4 完工日期

本合同全部工程、单位工程完工日期如下表：开工日期以监理发出的开工令为准。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求全部工程完工日期 |
| --- | --- | --- |

20工期延误

20.2发包人的工期延误

因发包人的原因延误工期的，完工日期相应延长。

20.3承包人的工期延误

本合同承包人工期延误罚金如下表：

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 逾期完工违约金(元/天) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市上黄镇第三期土地挂钩复垦项目 | 2000 |

21 工期提前

删除本条款。

22 质量检查的职责和权力

22.1 承包人的质量管理

22.4 质量目标

（增加）本工程的质量目标为合格。

29 文明施工

29.2 施工安全

本款(3)项中“发包人或委托承包人（应在专用合同条款中约定）在工地建立一支消防设施 队伍负责全工地的消防工作”改为“承包人在工地配备消防人员和设施，负责全工地的消防工作”。

33 工程款支付方式：

33.1工程竣工验收合格后，于当年底前（次年春节前）支付至合同价款的40%，第二年年底（次年春节前）付至审定价的70%，第三年年底（次年春节前）付清余款。

33.2工程竣工结算审计服务费：核减率6%(含)以内,按核减额的4%计费，由发包人支付；超过6%以上的部分以5%计费，审计费用由施工单位承担，并由发包人直接从应付工程款中扣除。

37 物价波动引起的价格调整

不考虑物价波动等影响。

38 工程结算

38.1工程计量及结算时，如无变更，则土地平整工程按（m³ 、公顷、m）、建筑物按座计量，沟渠、道路以米计量，设备以台（套）计量，单价按投标价格为准（工程量清单中所列项目均己包括了为实施和完成合同工程所需的一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；未列项目其费用应视为己分摊在本合同的相关工程项目的单价或总额中）。如有变更，则土地平整工程、建筑物、沟渠、道路按其所组成的单项子目计量，单项子目单价按投标价格为准。单项子目单价需调整或重新报价的，由施工单位报告监理现场审核，建设单位工程领导小组认可，按实计量，以现行的《江苏省土地整理预算定额》或《江苏省水利工程预算》及有关规定编制结算，按中标下浮率同比例下浮，最终以监理人审核的单价，经包人批准后结算。

47 工程风险

47.1 发包人的风险

（补充） 本款第（2）项中，在“造成”后插入“材料和”。

48 工程保险和风险损失的补偿

48.1工程和施工设备的保险

对施工设备的保险，除根据国家规定外，应采取自愿保险的方针，由承包人自主确定投保与 否，如投保，其保险费用应计入施工设备的运行费内，发包人不另行支付。

50 人身和财产的损失

50.4 第三者责任险(包括发包人的财产)

（补充） 第三者责任险由承包人根据工程和自身的情况自主确定是否投保，自行负责。承包人投保与否，并不免除其应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

52 完工验收

52.2 完工资料

增加（8）发包人要求的由承包人收集整理的工程实体档案，增加经监理人审定的电 子档案（光盘）两套。

53 工程保修

53.1保修期

本合同工程的保修期为: 壹（2）年。

61 保密

除第 9.5 款和第 58 条（3）项规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄密造成的后果承担责任。

补充条款：

1、组成施工合同的文件内容不一致时，以协议书和专用条款及补充条款为准。在协议书签 订后，发包人与承包人又签订新的补充协议的，以补充协议执行。

2、要求文明施工、安全施工 ，一切安全责任由承包人承担。

3、施工单位必须配合好村委积极主动做好村民的协调工作。

4、承包人应自行协调和解决好施工过程中的地方矛盾。

5、工程所产生建筑垃圾的清理、运输、堆放场地及相关处置等，由此产生的费用由中标单位自理。投标单位在投标过程中综合考虑此因素，结算时不作任何调整。

6、如果施工方拖欠农民工工资，经查确认为事实后，发包人将中标单位拖欠农民工工资的 金额直接支付给农民工手中，支付的金额发包人在工程款中扣除，并且发包人将对承包人按拖欠 金额的 50%进行处罚。

7、业主保留对中标单位投标报价中，偏高或偏低单项报价调整的权利，在中价不变的基础 上依据江苏省现行定额及相关收费标准，进行测算并根据中标让利率让利后，作为竣工结算单价 依据。

8、承包人采购设备的规格、型号、品牌、厂家必须经甲方、监理、审计认可后方能采购。

附件 1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称) ： 溧阳市上黄镇人民政府

承包人(全称)：	中标人

为保证	（工程名称）在合理使用期限内正常使

用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理 规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括道路及地基基础工程、配套设施等工程，以及双方约定的其他项目工程。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

(1)保修期限：经验收合格之日起2年。

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。 承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．承包人确保质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损 失的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为最终审定价款的            。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为	（大写）。质量保修金利率为	。

五、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收通过之日起养护期满并经验收合格后 14 天内，将剩余保修金无息返 还承包人。

- 六、其它

- 双方约定的其他工程保修事项：根据实际情况再定。

有关法律、法规规定的其他保修事项，按照法律、法规规定处理。 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人（公章）：	承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：

年	月	日		年	月	日

#### 溧阳市上黄镇第三期土地挂钩复垦项目

工 程	量 清	单

（附后）

招 标 人 ：溧阳市上黄镇人民政府 	               （单位盖章）

法定代表人：	（签字盖章）

招标代理机构：江苏建同工程咨询有限公司	（单位盖章）

法定代表人：	                       （签字盖章）

编制时间：	2019 年 11月

### 填表须知

1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位 和人员签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填 报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、金额（价格）均应以人民币表示。

## 第五章	图纸和技术资料（另附）

第六章 投标文件(格式)

溧 阳 市 建 设 工 程

施  工  投  标  文  件

项 目 名 称：

投  标  人（章）：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）:

日期：        年        月        日

招标人：

一 、投	标	函

1、根据已收到的	工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标 文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸与整治方案、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 人民币            元（小写：            元）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸与整治方案、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      天(日历日)内竣工并移交整个工程，工程质量达到       标准。

3、如果我方中标，将派出	（项目经理姓名）作为本工程的项目负责人。

4、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方 的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、如果我方中标，承诺在施工合同履行过程中，安全文明施工，杜绝安全事故的隐患和发生，如 发生安全事故，则均由我方承担相应责任。

8、承诺响应招标文件中的全部条款。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电话：

日期：	年	月	日

单位名称： 地址：

法定代表人资格证明书

姓名：   	   性别：	    年龄：	      职务：

系          	的法定代表人。为施工、竣工和保修                的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：	  年	   月		日

授权委托书

本授权委托书声明：我	   (姓名)系	(投标人名称)的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的	         (姓名)为我公司代理人，参加	      (招标人)的	               工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：	        性别：          年龄：

单位：      	     部门：     	   职务：        投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：	    年	    月	    日

#### 二 工程量清单报价表

三	辅助资料表

#### 溧阳市上黄镇第三期土地挂钩复垦项目工程量清单

（另附）