附件

溧阳市2018-2020年突出环境问题清单

| 序号 | 类别 | 存在问题 | 整治目标 | 时序进度 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 结构 调整 | 煤炭型能源消费结构问题突出，非电煤占比较高，钢铁、水泥等高耗能行业产能规模较大，污染物排放量占比大 | 至2020年，煤炭消费总量比2016年减少34万吨，完成常州下达的压减过剩产能目标 | 煤炭消费总量比2016年减少18.9万吨 | 按时序进度完成各项规定目标任务 | 完成各项整治目标任务 | 市发改委 工信局 各镇区 |
| 2 | 结构 调整 | 化工企业数量多，规模小，安全环保问题突出 | 完成“四个一批”专项行动任务，化工企业数量大幅减少 | 关闭化工企业13家 | 基本完成28家化工企业整治提升 | 全面完成化工企业“四个一批”目标任务 | 市工信局 相关镇区 |
| 3 | 结构 调整 | 南渡化工园区规范发展水平不高 | 开展南渡化工园区规范发展综合评价，对园区进行整治提升 | 完成防护距离内居民搬迁 | 按综合评价情况进行整治提升 | 完成整治任务 | 市工信局 南渡镇 |
| 4 | 水污染 | 全市规划发展村庄污水处理设施覆盖率较低，部分已建成的农村污水处理设施运行不正常 | 到2020年，全市规划发展村生活污水处理设施覆盖率达90%，运行管理规范 | 全市规划发展村生活污水处理设施覆盖率达80% | 全市规划发展村生活污水处理设施覆盖率达85% | 全市规划发展村生活污水处理设施覆盖率达90%，已建设施正常运行 | 市水利局 各镇区 |
| 5 | 水污染 | 溧阳市上兴河污水管网建设缓慢、生活污水直排 | 完成污水接管和河道整治 | 2018年完成上兴河清淤、坡岸整治等整治工作 | 完成上兴至南渡污水处理厂主管网建设和集镇污水管网泵站、雨污分流等工作 | 完成上兴河专项整治 | 上兴镇 市水利局 |
| 6 | 水污染 | 西半夜浜水质黑臭 | 完成整治，消除黑臭 | 基本完成黑臭水体整治 | 巩固提升 | 持续巩固提升 | 江苏中关村 |
| 7 | 水污染 | 加油站油罐防渗改造未完成，对地下水带来潜在风险隐患 | 按期完成加油站地下油罐防渗改造任务 | 完成所有民营加油站改造任务，中石化、中石油所属加油站完成省下达的年度改造任务 | 全部加油站完成改造 | 加强管理 | 市环保局 商务局 |
| 8 | 水污染 | 南渡水厂深度处理工程进度滞后 | 建成南渡水厂深度处理工程 | 开工建设 | 建成南渡水厂深度处理工程 |  | 市水利局 |
| 9 | 水污染 | 竹箦河水环境综合整治工程进度滞后 | 竹箦河水环境得到有效提升 | 完成清淤、驳岸、配套污水管网等建设 | 完成年度工程计划 | 全面完成 | 竹箦镇 |
| 10 | 水污染 | 花园、南渡、埭头、社渚4个污水厂尚未建成 | 2019年建成4个区域污水处理厂 | 完成埭头污水厂提升改造 | 完成花园、南渡、社渚3个污水厂建设 | 全面正常运行 | 市水利局 |
| 11 | 大气 污染 | 申特钢铁无组织粉尘治理和烧结机脱硝工程进度滞后 | 完成治理工作任务 | 推进整治 | 完成治理任务 | 巩固提升 | 江苏中关村 |
| 12 | 大气 污染 | 部分码头环境管理不到位，缺乏抑尘措施。 | 完成整治 | 完成整治 | 巩固提升 | 巩固提升 | 市交通运输局 各镇区 |
| 13 | 大气 污染 | 参与全省县（市、区）PM2.5排名的溧阳市部分站点仪器使用年限较长，故障率较高 | 确保全市至少有2个点位参与评价，更新使用年限超过6年或无法维修的老旧设备 | 启动前期工作 | 12月底前完成 |  | 市环保局 |
| 14 | 土壤和固废 污染 | 全市已关闭化工企业数量较多，遗留场地污染状况有待进 一步查明 | 完成化工企业遗留场地土壤污染状况调查评估 | 完成化工企业排查，确定风险等级 | 完成调查评估 | 加强风险防控 | 市环保局 各镇区 |
| 15 | 生态 保护 | 天目湖镇生态红线保护范围19家企业整治不到位 | 2019年完成19家企业关停取缔 | 完成6家企业关停取缔 | 完成13家企业关停取缔 |  | 天目湖镇 |
| 16 | 生态 保护 | 上黄镇力山宕口污染调查和修复工作未完成 | 完成修复任务 | 完成污染治理调查和监测；完成整治工程技术方案编制 | 完成修复 | 加强长效管理 | 上黄镇 市自然资源局 环保局 |