附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **溧城镇交通干线沿线环境整治表** | | | | | | | | | | | |
| **路名** | **长度 公里** | **无堆积物和垃圾箱** | **无洗车点和修车铺** | **无摆摊设点** | **无违法建筑物和地面构筑物** | **无违法搭接道口和占用挖掘公路** | **无违法跨越和穿越公路设施** | **无违法非公路标志及广告** | **无种植农作物** | **闲置地块绿化美化** | **实施计划** |
| G104 | 10.5 | 清理垃圾约3200平方米，乱堆放20处 |  |  | 清除违建35处 |  |  |  | 清理边坡种植约2980平方米 | 补种绿化约7380平方米 | 已完成实地调研，方案设计已基本完善，5月下旬进行招投标，6月上旬进场施工，预计11月份完工。 |
| G233/S241 | 4.5 | 清理垃圾约1900平方米，乱堆放1处 |  |  | 清除违建4处 |  |  |  |  | 补种绿化约2270平方米 |
| X104、X105 | 8.9 | 清理堆积物垃圾约1000平方米 |  |  | 清除违建1处 |  |  |  |  | 补种绿化约2700平方米 |
| 宁杭高速铁路 | 8 | 清理乱堆放19处，垃圾1400平方米 |  |  | 清除违建25处 |  |  |  | 清理非法种植23250平方米 | 补种绿化约650平方米 |
| 宁杭高速公路 | 9 | 清理垃圾6550平方米，乱堆放2处 |  |  | 清除违建53处 |  |  | 清除广告设施1处 | 清理非法种植19090平方米 | 补种绿化约9700平方米 |
| 合计 | | 清理垃圾14050平，乱堆放42处 |  |  | 清除违建118处 |  |  | 清除广告设施1处 | 清理非法种植45320平方米 | 补种绿化约22700平方米 |

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **溧城镇村庄环境综合整治表** | | | | | | |
| **村庄类型** | **村名** | **村庄规模** | **整治村庄个数** | **总户数** | **整治内容** | **实施计划** |
| **户** | **个** | **户** |
| 重点整治村 | 上阁楼村 | 452 | 1 | 452 | 新增停车场5600平，建设活动广场1000平，绿化提升2000平，公厕改造提升1处新增1处 | 充分进行实地调研和征求村委及村民代表意见建议，明确实施内容，计划5月招投标，6月全面开工建设，11月全面完成。 |
| 重点整治村 | 新村里村 | 370 | 1 | 370 | 新增停车场1000平，新建沥青路面2800平，新增路灯60盏，新建塑胶广场500平，新增小游园等景观节点，新建公厕一处，新增垃圾收集点5处改造3处 |
| 重点整治村 | 赵村 | 256 | 2 | 421 | 新增停车场2000平，新增健身活动设施，土路硬化2500平，新增路灯37盏，新增村口标志，整治院落菜园 |
| 前马垫 | 165 | 新增停车场1100平，土路硬化2500平，新增路灯25盏、更换破碎路灯，绿化提升3000平，公厕提升1处新增1处 |
| 重点整治村 | 张巷村 | 270 | 1 | 270 | 新增停车场1500平，土路硬化2500平，新增路灯44盏，绿化提升2000平，新建老年活动中心200平 |
| 一般整治村 | 前黄墟村 | 280 | 2 | 880 | 主要整治与完善基础设施建设，  新建停车场和健身设施等，  局部进行景观打造、绿化提升等。 |  |
| 后黄墟村 | 600 |
| 一般整治村 | 东墟村 | 615 | 1 | 615 |
| 一般整治村 | 大佛堂村 | 90 | 1 | 90 |
| 一般整治村 | 张家村 | 35 | 4 | 301 |
| 浪里村 | 40 |
| 倪庄村 | 100 |
| 后村（大林村） | 126 |
| 一般整治村 | 后村（歌岐村） | 139 | 2 | 355 |
| 庙头村 | 216 |
| 基础整治村 | 钱家村 | 100 | 2 | 138 | 着重进行河塘清淤、生活垃圾收集处理等  基础性整治工程 |
| 后太山村 | 38 |
|  | | 3892 | 17 | 3892 |  |

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **溧城镇农村生活垃圾整治表** | | | | | | | | | | | |
| **行政村村名** | **有稳定的村社保洁队伍** | **有专业的乡镇垃圾收运队伍** | | **有达标的村级分类垃圾收集点** | | | | **其它** | | | **实施计划** |
| **卫生保洁人员** | **垃圾收运人员** | **垃圾收运车辆** | **垃圾桶组数量，垃圾桶组** | **有害垃圾收集箱** | **需整治提升圾房数量** | **村级垃圾分类收集站** | **垃圾是否日产日清** | **是否为分类收运体系建设试点** | **环卫市场化作业率** |
| 数量（人） | 数量 | 数量 | 数量（个） | 数量（个） | 数量（个）  标准 | 数量（个）  简易 | 是/否 | 是/否 | % |
| 八字桥 | 16 | 1 | 1 | 24 | 3 | 3 | 3 | 是 | 是 | 100 | 已完成调研设计，目前正在进行局部垃圾集中收集点点位协调确定，待村庄改造建设一并实施到位 |
| 马垫 | 13 | 1 | 1 | 88 | 12 | 12 | 10 | 是 | 是 | 100 |
| 歌岐 | 7 |  |  | 72 | 8 | 8 | 10 | 是 | 是 | 50 |
| 倪庄 | 10 |  |  | 48 | 10 | 10 | 2 | 是 | 是 | 100 |
| 大林 | 11 | 1 | 1 | 80 | 10 | 10 | 10 | 是 | 是 | 50 |
| 新联 | 12 | 1 | 1 | 88 | 12 | 12 | 10 | 是 | 是 | 50 |
| 黄墟 | 6 |  |  | 32 | 3 | 3 | 5 | 是 | 是 | 50 |
| 长阳 | 1 |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 是 | 是 | 100 |
| 上阁楼 | 5 | 1 | 1 | 24 | 2 | 2 | 6 | 是 | 是 | 100 |
| **合计** | **81** | **5** | **5** | **464** | **61** | **61** | **57** |  |  |  |

附件4：

**溧城镇农村河塘整治表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政村村名** | **序号** | **重点塘坝** | **河塘名称** | **备注** | **位置** | **单个河塘 面积（亩）** | **河塘总数 （个）** | **河塘总面积 （亩）** | **清淤 （方）** | **绿化 （平米）** | **码头 （座）** | **驳岸 （米）** | **实施计划** |
| 上阁楼村 | 1 |  | 鱼子塘 |  | 上阁楼村南 | 1.5 | 5 | 5.8 |  |  | 1 |  | 已完成项目的前期现场调研、初步设计方案和项目投资概算的编制等工作，23处河塘整治项目使用大中型水库移民资金250万元，初步设计审查和项目实施方案报批等工作正在进行中，由市水利局进行项目招投标工作。  另结合美意田园乡村行动的要求和现场实际情况，需新增5处河塘，投资估算约40万元，目前已完成项目设计方案及概算的编制工作，计划5月下旬招标，6月进行施工。 |
| 2 |  | 高塘 |  | 上阁楼村北 | 1.5 |  |  |  |  |
| 3 |  | 桑塘 | 新增 | 上阁楼村 | 1.5 | 900 |  | 1 | 22 |
| 4 |  | 菜刀塘 | 新增 | 上阁楼村 | 0.5 | 现状填平 |  |  |  |
| 5 |  | 村西塘 | 新增 | 上阁楼村 | 0.8 | 480 |  |  | 20 |
| 黄墟村 | 6 |  | 划船浜 |  | 高速北侧 | 12 | 1 | 12 | 19500 |  |  |  |
| 大林村 | 7 |  | 姚高塘 |  | 南庄中村 | 8.6 | 2 | 23.9 | 750 |  |  |  |
| 8 | ★ | 盈塘浜 |  | 盈塘村 | 15.3 | 15750 | 200 |  |  |
| 新联村 | 9 |  | 青龙头塘 |  | 南高田 | 2 | 4 | 14.7 | 1680 |  |  |  |
| 10 |  | 杨柳浜 |  | 东墟村 | 5.1 | 7700 |  |  |  |
| 11 |  | 小桥埠 |  | 新村里南 | 3.9 |  |  |  |  |
| 12 |  | 104国道南河浜 |  | 新村里北 | 3.7 |  |  |  |  |
| 歌岐村 | 13 | ★ | 前东内塘 |  | 前东村 | 2 | 1 | 2 | 3750 | 50 | 1 |  |
| 倪庄村 | 14 |  | 黄泥坝 |  | 蚕场村 | 3.5 | 4 | 42.9 | 7700 |  |  |  |
| 15 | ★ | 西河 |  | 张巷路南 | 35 | 20000 | 100 |  |  |
| 16 | ★ | 家边塘 |  | 张巷村 | 0.6 | 410 | 100 |  |  |
| 17 |  | 南程排涝站河浜 | 新增 | 张家村东 | 3.8 | 3000 |  |  |  |
| 八字桥村 | 18 |  | 小圩内塘 |  | 小圩村中 | 1.2 | 3 | 24.5 | 910 |  | 1 |  |
| 19 | ★ | 党城庵塘 |  | 党城村 | 23 | 18000 | 150 | 2 |  |
| 20 |  | 李白圩小塘 |  | 李白圩村 | 0.3 | 现状填平 |  |  |  |
| 马垫村 | 21 |  | 张家1塘 |  | 赵村 | 2 | 8 | 26.7 | 1200 |  |  |  |
| 22 |  | 张家2塘 |  | 赵村 | 2.8 | 1800 |  |  |  |
| 23 |  | 后河头河浜 |  | 赵村 | 4.8 | 3900 |  |  |  |
| 24 |  | 史家塘 |  | 赵村 | 1.1 | 800 |  |  |  |
| 25 |  | 村西塘 |  | 前马垫 | 2 | 1500 |  |  |  |
| 26 |  | 长塘 |  | 前马垫 | 2 | 1500 |  |  |  |
| 27 |  | 社场河浜 |  | 社场 | 10 | 24000 | 100 |  |  |
| 28 |  | 淦西河浜 | 新增 | 淦西村 | 2 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  | **152.5** | **28** | **152.5** | **135230** | **700** | **5** | **42** |  |
| 注：结合美意乡村计划要求和现场实际情况另新增5处，由镇政府配套资金。 | | | | | | | | | | | | | |

附件5：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **溧城镇生态公墓整治表** | | | | | | | | | |
| **主要道路** | **行政村村名** | **位置** | **原散坟数量 （个）** | **搬迁位置** | **现散坟数量（个）** | **搬迁位置** | **清明前搬迁（个）** | **年前搬迁（个）** | **实施计划** |
| 宁杭高速 | 上阁楼村 | 钱家村、下宋村等 | 26 | 梅园公墓 | 26 | 梅园公墓 | 26 |  | 北水西村委104国道南侧山岗头地、上阁楼村委高速高铁两侧散坟已迁移，倪庄村委1号公路两侧、新联村委大佛堂村、塘南村、宁杭高速长阳公墓已完成生态化改造。104县道马垫村散坟计划向该村老坟山迁移，溪缘路延伸旁皇仑山散坟建议年底迁移至市青龙山公墓。 |
| 长阳村 | 庄家社区、罗庄村公墓 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 宁杭高铁 | 新联村 | 塘南村 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 104国道 | 新联村 | 大佛堂村 | 236 |  | 236 |  |  |  |
| 北水西村 | 君悦豪庭西面山岗头地块 | 350 | 青龙山公墓 | 350 | 青龙山公墓 | 350 |  |
| 溪缘路 | 大林村 | 皇仑山（近南航天目湖校区） | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 102县道 | 马垫村 | 102县道两侧 | 1500 |  | 1500 | 青龙山公墓 |  | 1500 |
| **合计** | | | **6222** |  | **6222** |  | **375** | **1500** |  |