附件1：

溧阳市重要用户安全性评价工作实施方案

为认真贯彻国家和省关于安全生产工作的重要指示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力供应与使用条例》等法律法规的规定，参照江苏省电力公司下发的《重要用户安全性评价标准（试行）》，系统梳理我市重要用户变电所运行情况，对用户变电所实施全方位的分析诊断，发现问题，提出解决方案，有效防范用电事故的发生。

一、主要任务

(一) 制定完善重要电力用户安全性评价标准。重要电力用户安全性评价标准是确保工作顺利开展的关键，评价标准将全面考察用户变电所人员、设备、制度等各方面情况，通过分级评价，以数字形式反映用电单位的用电管理整体水平。各单位要在江苏省电力公司制定的评价标准基础上，结合实际，进一步优化完善。

(二)开展创建用电安全标准化示范变电所工作。在政府主管部门统一组织下，指导广大重要电力用户，对照评价标准，通过自我检查、专家辅导，按照标准化要求增加必要投入，完善相关设施，弥补薄弱环节，进一步提升安全用电管理水平，并通过互查互评，甄选出标杆用电单位，发挥模范引领作用。

(三) 排查和消除涉电安全隐患。通过安全性评价活动，对重要电力用户安全用电情况进行全面检查，帮助客户排查和消除涉电安全隐患，助力社会安全生产水平的进一步提升。

二、实施步骤

（一）用户自查自纠阶段（2015年4月底前）

重要用户对照《重要用户安全性评价标准（试行）》开展自评价，并形成自评价报告。

（二）隐患整改阶段（2015年7月底前）

根据用电单位自评价结果，积极采取有效措施，加大管理投入，对每个参评单位发现的安全用电隐患进行逐条分析，协助用电单位制定整改方案，敦促尽快落实整改。

（三）专家评价阶段（2015年9月15日前）

成立由经信局和供电公司有关专家组成的评价小组。根据评价标准开展重要用户用电安全现场评价及评分工作，形成专家评价档案，对发现的隐患要告知用户整改，形成专家评价档案。

根据评价综合得分及用电单位组别（35kV及以上用电单位为I组，10（20）kV用电单位为II组），分类排名拟定市级用电安全标准化单位名单，总数量原则上不超过本市重要用电客户数的10%，对评选出的标杆单位将上报常州市参评常州市用电安全标准化示范单位。

（四）总结表彰阶段（2015年9月底前）

市经信局和供电公司召开会议全面总结活动成效，提炼典型经验，宣布活动评价结果，向获得安全用电标准化示范单位荣誉称号的重要用户进行授牌表彰。

（五）提高推广阶段（2015年11月底前）

固化评价工作成果，形成常态机制，市供电公司结合本地区实际情况，制定适用于一般高压客户的安全用电评价标准体系，并结合日常巡检工作，启动对本市所有高压客户（已评价的客户除外）的安全性评价活动，进一步提升用户端安全用电管理水平。

三、工作要求

（一）统一思想，提高认识

各重要用户要强化安全用电意识，对本次安全性评价工作给予充分重视，切实加强组织领导，统一研究、统筹安排、协调推进。

（二）加强宣传，营造氛围

充分发挥新闻媒体的舆论导向作用，加大对重要用户安全性评价工作的宣传力度，向社会推广安全用电管理的好经验、好典型，努力扩大重要用户安全性评价工作的社会效应。

（三）整体推进，注重实效

抓住用户电力安全管理工作中存在的薄弱环节和突出问题，找准工作的切入点，加强对电力客户的业务辅导，帮助解决涉电实际问题，不断开拓创新，注重培育典型，总结推广先进经验，加大隐患整改力度，务求取得实效。