溧阳市社渚镇等十个镇土地利用总体规划修改方案

溧城镇人民政府  埭头镇人民政府

上黄镇人民政府  戴埠镇人民政府

天目湖镇人民政府  别桥镇人民政府

竹箦镇人民政府  上兴镇人民政府

南渡镇人民政府  社渚镇人民政府

二〇一五年二月

目  录

一、规划修改的背景	1

二、规划修改的必要性	2

（一）是加快苏南现代化建设示范区建设的需要	2

（二）是加快民生工程建设的需要	3

（三）是推进新型城镇化的需要	4

三、规划修改的原则和依据	5

（一）规划修改的原则	5

（二）规划修改的依据	6

四、现行规划及实施情况	8

（一）现行规划情况	8

（二）新增城乡建设用地上图指标使用情况	9

五、规划修改方案	11

（一）规划修改方案综述	11

（二）建设用地管制区调整情况	12

（三）土地用途区调整情况	13

（四）规划修改涉及乡镇布局调整情况	16

（五）规划占用耕地调整情况	18

（六）规划修改涉及乡镇具体调整情况	18

六、规划修改方案评价	25

（一）规划修改方案的合理性评价	25

（二）规划修改合法性评价	26

（三）规划修改方案的可行性评价	27

（四）对土地节约集约利用的影响评估	27

（五）规划修改方案与未来经济社会发展适应性评价	28

（六）对现行规划主要规划控制指标的影响评价	29

（七）对生态环境保护的影响评估	30

七、实施规划修改方案的保障措施	31

附表  规划修改涉及地块信息表

附件  市、县、乡级人民政府逐级向省政府上报的请示

专家论证意见

规划修改方案不涉及已经批准或变更的建设用地调出允许建设区的说明

规划修改方案不涉及违法用地的说明

听证材料

- 一、规划修改的背景

《溧阳市土地利用总体规划（2006～2020年）》（以下简称“现行规划”）于2011年10月经江苏省人民政府批准实施。自2012年12月起，为了分析规划实施取得的成效以及存在的问题，并就进一步促进规划实施提出建议和措施，提高土地利用总体规划对经济社会发展的适应程度，溧阳市开展了现行规划实施评估工作，对现行规划的实施情况进行全面、系统、客观的评估。2014年5月12日，江苏省国土资源厅发文《江苏省国土资源厅关于溧阳市土地利用总体规划（2006～2020年）实施评估报告审查意见的通知》（苏国土资函〔2014〕338号），同意安排溧阳市规划流量指标1046.6667公顷。

现行规划在对溧阳市经济社会发展作出全面预测的基础上，分解落实了上级下达的各项规划用地指标，按照“有保有守、区别对待、保证重点、兼顾一般”的原则和要求，对规划期间溧阳市土地利用结构和空间布局作出了安排，将新增建设用地尤其是新增城乡建设用地重点布局在溧城镇、天目湖镇，将基本农田集中布局在上兴镇、社渚镇等，对各镇实行差别化的土地利用控制。

现行规划经批准后，溧阳市严格按照规划要求统筹、协调、高效的利用土地，保障和促进了溧阳市经济社会的持续快速发展：2014年全市实现地区生产总值707亿元（预计数，下同），按可比价格计算（下同），同比增长11%，其中服务业增加值290亿元，增长13.2%，占GDP比重达到41.2%；公共财政预算收入50.6亿元，增长11%；全社会固定资产投资438亿元，增长6.4%；城乡居民人均可支配收入分别为36420元和18860元，均增长11%。

在现行规划顺利实施和经济社会快速发展的同时，影响土地利用和经济社会发展的内部条件和外部环境也在发生变化，为贯彻省政府节地水平和产出效益双提升行动计划、落实江苏省国土资源厅“布局优化、五量调节、综合整治”三大战略，溧阳市人民政府审时度势出台了一系列新的政策以加快产业转型，同时，根据常州市推进城乡统筹的要求，重新调整了新农村建设的规模和时序等，导致现行规划实施的条件、环境等与现行规划编制时的预期产生了较大差异，妨碍了现行规划的正常实施。为维护土地利用总体规划的严肃性和科学性，确保经济社会发展对土地的正常需求，需对现行规划进行局部修改。

- 二、规划修改的必要性

- （一）是加快苏南现代化建设示范区建设的需要

2013年4月25日，经国务院同意，国家发展改革委印发《苏南现代化建设示范区规划》（发改地区〔2013〕814号），为全面贯彻落实该规划，推动苏南全面协调可持续发展，在中国特色社会主义道路上率先基本实现现代化，努力为全省和全国现代化建设起到探索、示范、引领作用，中共江苏省委、江苏省人民政府印发《关于贯彻落实〈苏南现代化建设示范区规划〉的实施意见》，要求积极争取设立苏南自主创新先导区或示范区，努力优化区域创新布局，以高新区为重点建设自主创新核心区。

《苏南现代化建设示范区规划》的出台，为常州的产业发展尤其是战略性新兴产业的发展，明晰了定位。溧阳市紧抓机遇，产业经济方面积极发展新苏南模式，积极推动溧阳市经济开发区创建特色产业园区、创新型园区、生态工业园区、知识产权示范园区。发挥区位交通便利、产业基础扎实、配套功能齐全、生态环境优美的特点，倾力打造为“五园一区”，即：软件产业园、健康产业园、绿色能源产业园、电子信息产业园和高端装备及通用航空产业园以及低碳社区。

为保障溧阳市产业结构调整、创新性产业园区建设发展的用地需求，有必要对现行土地利用总体规划进行调整。

- （二）是加快民生工程建设的需要

为优化镇村建设用地布局，改善农村人居环境，建设美丽乡村，推进农村建设用地“减量化”，实现节约集约用地“双提升”，推进试点乡镇新型城镇化、新农村建设和城乡发展一体化，根据《江苏省国土资源厅关于印发〈江苏省同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点办法（试行）〉的通知》（苏国土资规发〔2014〕4号），溧阳市在社渚镇实施村庄建设用地布局调整。

“十二五”期间，溧阳市将完善高速公路网，加快建设常溧、溧广、溧芜高速公路；改造国、省道等干线公路，建成西环路、东环路，建设横涧至平桥至上兴的西南部地区通道和104国道经上黄与宜兴接壤的北部地区通道，形成市域交通大外环。加快航道整治提升，推进芜申运河溧阳段、丹金溧漕河溧阳段三级航道建设；加快县乡道路桥梁建设改造；提升港口建设，建设城区千吨级港口。

在这些重点项目的建设过程中，将涉及大量的拆迁，为顺利推进项目建设，确保拆迁户的安置，必须落实好拆迁安置用地，建设好拆迁安置房。

同时，在此期间将加大统筹城乡发展力度，推动先进生产要素向农村流动、基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖、现代文明向农村传播，基本形成“以城带乡、以工促农、城乡互动、共同繁荣”的城乡一体化发展格局。在城乡统筹发展过程中，上兴小学、别桥小学、后周中学、上兴敬老院等民生工程需要建设。

由于安置小区和民生工程的选址不符合现行土地利用总体规划，为确保该些项目的建设，以及加快城乡统筹发展，有必要对现行土地利用总体规划的用地布局进行局部修改。

- （三）是推进新型城镇化的需要

《溧阳市城市总体规划（2008～2020年）》确定了“城区——重点中心镇与特色镇——一般镇”的城镇体系职能结构。城市建设沿主要交通轴线向西、向北、向南延伸成片发展。由主要河道及城市主干路分隔成五个城市片区，即主城片、昆仑片、燕山片、城西片、城南片。在城市南、西、北部布置三个工业区。各片区间通过城市干路相联系。

在现行土地利用总体规划的编制过程中，按照“统筹规划、主次有序、区域协调”的原则，充分考虑城镇建设的时序，将有限的新增城乡建设用地指标布局在城建近期建设范围内，确保了近期城镇发展对用地的需求。同时为确保城镇的远景发展，合理布局了有条件建设区。但随着城镇化的不断推进，城镇的重点建设方向发生了变化，需要调整允许建设区、有条件建设区等用地的布局，来满足城镇建设的需要。

- 三、规划修改的原则和依据

- （一）规划修改的原则

- 1．严控建设用地规模

规划修改应保证允许建设区规模不增加，严控建设用地规模。

- 2．基本农田不占用

严格按照基本农田划定成果确定的基本农田保护目标、保护区布局及管制规则，切实落实基本农田保护任务，任务单位和个人未经批准不得改变或者占用。

- 3．与相关规划协调

规划修改应注重与城市规划、村镇规划、交通规划、环境规划、水利规划、电力规划、铁路规划等相关规划的协调，处理好土地利用总体规划与相关规划的关系。

- 4．节约集约用地

规划修改应本着节约、集约用地的原则，切实提高土地利用效率。

- 5．保护和改善生态环境

规划修改应延续现行规划中保护和改善生态环境的原则，按照保护优先、兼顾治理的要求，在规划实施的过程中推进土地资源保护和生态环境综合治理，保障土地资源的可持续利用。

- 6．公众参与原则

规划修改应在相关部门的共同参与下开展，广泛听取规划修改涉及区域社会各界的意见，采纳合理性建议，并对规划修改方案进行充分听证、论证，努力提高规划修改的可行性与可操作性。

- （二）规划修改的依据

- 1．相关法律、法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（3）《基本农田保护条例》；

（4）《江苏省土地管理条例》。

- 2．相关部门规章及规范性文件

（1）《关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》（国土资发〔2012〕2号）；

（2）《省国土资源厅关于新一轮土地利用总体规划实施管理有关事项的通知》（苏国土资规发〔2012〕4号）；

（3）《江苏省县乡级土地利用总体规划评估修改技术指南（试行）》。

- 3．其他

（1）《国家发展改革委关于印发苏南现代化建设示范区规划的通知》（发改地区〔2013〕814号）；

（2）《省政府关于常州市武进区溧阳市等县乡级土地利用总体规划的批复》（苏政复〔2011〕58号）；

（3）《关于贯彻落实〈苏南现代化建设示范区规划〉的实施意见》（中共江苏省委、江苏省人民政府）；

（4）《省政府关于调整溧阳市土地利用总体规划的批复》（苏政复〔2014〕113号）；

（5）《江苏省国土资源厅关于溧阳市土地利用总体规划（2006～2020年）实施评估报告审查意见的通知》（苏国土资函〔2014〕338号）；

（6）溧阳市及涉及乡镇土地利用总体规划（2006～2020年）；

（7）《溧阳市城市总体规划（2008～2020年）》；

（8）《溧阳市土地整治规划（2011～2015年）》。

- 四、现行规划及实施情况

- （一）现行规划情况

现行规划的基期年为2005年，近期目标年2010年，目标年2020年，溧阳市现行规划指标情况如下：

表4-1  溧阳市土地利用主要调控指标表（2006～2020年）

| 指标 | 2005年 | 2010年 | 2020年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．总量指标（单位：公顷） |  |  |  |  |
| 耕地保有量（义务量） | 66828.87 | 64364.51 | 63818.62 | 约束性 |
| 耕地保有量（任务量） |  | 64451.61 | 64133.00 |  |
| 基本农田保护面积 | 49896.03 | 60886.67 | 60886.67 | 约束性 |
| 园地面积 | 13662.29 | 13620.02 | 13652.26 | 预期性 |
| 林地面积 | 19839.08 | 22865.88 | 24116.48 | 预期性 |
| 建设用地总规模 | 24087.41 | 24730.29 | 26440.6 | 预期性 |
| 城乡建设用地规模 | 15289.99 | 15535.58 | 16410.2 | 约束性 |
| 城镇工矿用地规模 | 5619.51 | 6423.96 | 10007.50 | 预期性 |
| 交通水利设施用地规模 | 8797.42 | 9194.71 | 10030.40 | 预期性 |
| 2．增量指标（单位：公顷） |  |  |  |  |
| 新增建设用地 | / | 1770.77 | 2542.59 | 预期性 |
| 新增建设占用农用地 | / | 1728.46 | 2411.96 | 预期性 |
| 新增建设占用耕地 | / | 982.02 | 1482.81 | 约束性 |
| 整理复垦开发补充耕地义务量 | / | 982.02 | 1482.81 | 约束性 |
| 整理复垦开发补充耕地任务量 | / | 1209.30 | 1797.19 |  |
| 3．效率指标（单位：平方米/人） |  |  |  |  |
| 人均城镇工矿用地 | 155 | 142 | 134 | 约束性 |

表4-2  溧阳市下辖各镇主要规划控制指标情况表（2020年）

单位：公顷

| 行政区名称 | 基本农田保护面积 | 耕地保有量（任务量） | 建设用地总规模 | 城乡建设用地规模 | 新增建设用地规模 | 新增建设用地规模占用耕地规模 | 土地整治补充耕地规模（任务量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溧城镇 | 2540.16 | 4532.98 | 4331.54 | 3137.38 | 1538.73 | 897.36 | 0 |
| 埭头镇 | 1480.31 | 1900.19 | 787.87 | 610.07 | 50.01 | 29.17 | 52.86 |
| 上黄镇 | 1243.7 | 1556.5 | 1337.9 | 1133.13 | 69.4 | 40.47 | 217.55 |
| 戴埠镇 | 5412.29 | 3434.33 | 1695.88 | 1381.47 | 42.98 | 25.07 | 93.53 |
| 天目湖镇 | 7539.03 | 5247.07 | 5431.66 | 1967.33 | 314.07 | 183.16 | 149.29 |
| 别桥镇 | 4956.83 | 6195.48 | 1940.74 | 1246.61 | 94.82 | 55.3 | 168.95 |
| 竹箦镇 | 8162.64 | 8852.68 | 2372.52 | 1379.53 | 54.76 | 31.94 | 239.24 |
| 上兴镇 | 13729.42 | 13401.05 | 3499.39 | 2346.35 | 153.64 | 89.6 | 361.56 |
| 南渡镇 | 5768.03 | 7919.73 | 2085.27 | 1379.13 | 132.86 | 77.48 | 214.73 |
| 社渚镇 | 10054.26 | 11092.98 | 2957.83 | 1829.2 | 91.32 | 53.26 | 299.48 |
| 合计 | 60886.67 | 64133.00 | 26940.60 | 16910.20 | 2542.59 | 1482.81 | 1797.19 |

- （二）新增城乡建设用地上图指标使用情况

省厅核定下达溧阳市新增城乡建设用地上图指标为1831.54公顷；根据《江苏省国土资源厅关于溧阳市土地利用总体规划（2006～2020年）实施评估报告审查意见的通知》（苏国土资函〔2014〕338号），同意安排溧阳市规划流量指标1046.6667公顷。

综上，溧阳市新增城乡建设用地上图指标合计为2878.2067公顷（土地利用总体规划数据库量算为2878.1491公顷，误差0.0576公顷，本方案以数据库量算数据为计算基数），已使用1686.0207公顷，剩余1192.1284公顷。本次规划修改拟对允许建设区、有条件建设区和限制建设区进行调整，涉及新增城乡建设用地规模262.2174公顷，占剩余指标的22.00%。

表4-3  溧阳市下辖各镇新增城乡建设用地上图指标使用情况

单位：公顷

| 行政区名称 | 新增城乡建设用地上图指标 |  |  | 本次调入 | 本次调出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上级下达 | 已使用 | 结余 |  |  |
| 溧城镇 | 1632.472 | 986.2499 | 646.2221 | 70.4661 | 147.6176 |
| 埭头镇 | 106.9493 | 82.203 | 24.7463 | 23.0501 | 0.1835 |
| 上黄镇 | 65.2648 | 53.2044 | 12.0604 | 3.4337 | 3.4337 |
| 戴埠镇 | 88.7 | 52.9871 | 35.7129 | 18.2651 | 4.9317 |
| 天目湖镇 | 328.973 | 181.8026 | 147.1704 | 32.8702 | 35.5087 |
| 别桥镇 | 122.1895 | 80.2734 | 41.9161 | 20.1333 | 8.1333 |
| 竹箦镇 | 220.4265 | 66.605 | 153.8215 | 18.7578 | 24.2558 |
| 上兴镇 | 103.6308 | 59.3471 | 44.2837 | 29.0535 | 17.5871 |
| 南渡镇 | 112.1962 | 81.0984 | 31.0978 | 10.7328 | 10.7328 |
| 社渚镇 | 97.347 | 42.2498 | 55.0972 | 35.4548 | 9.8332 |
| 合计 | 2878.1491 | 1686.0207 | 1192.1284 | 262.2174 | 262.2174 |

- 五、规划修改方案

本次规划修改的总体思路是在保证溧阳市范围内“建设用地总规模不增加、基本农田不占用”的前提下，对溧阳市社渚镇等十个镇现行规划进行局部修改。

本次规划修改使用的土地利用总体规划数据来源于省国土资源厅备案的溧阳市乡级土地利用总体规划数据库国家库成果（以原存档备案数据库为基础，将基本农田划定成果和历次规划修改成果更新后的数据）；规划调整地块数据来源于各镇人民政府审查确认后的拟调整地块数据；国民经济和社会发展数据来源于《溧阳市2014年国民经济和社会发展计划执行情况及2015年计划安排意见（草案）的报告》。

- （一）规划修改方案综述

本次规划修改涉及溧阳市社渚镇等十个镇，调增允许建设区401.6853公顷，其中：占用有条件建设区131.8469公顷（涉及一般农地区117.1596公顷、林业用地区0.0116公顷、其他用地区14.6757公顷）、限制建设区269.8384公顷〔涉及一般农地区258.2992公顷（其中涉及村镇建设控制区139.4679公顷）、林业用地区2.8991公顷、风景旅游用地区0.5591公顷、其他用地区8.0810公顷〕；调增有条件建设区14.0756公顷，占用限制建设区14.0323公顷（其中涉及一般农地区14.0725公顷、其他用地区0.0031公顷）。

同时，调减允许建设区401.6863公顷，其中：规划为有条件建设区136.1847公顷（均为一般农地区）、限制建设区265.5016公顷（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区139.4689公顷）；调减有条件建设区18.4134公顷，规划为限制建设区（均为一般农地区）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区减少0.0010公顷、限制建设区增加0.0010公顷、有条件建设区规模不变；土地用途区方面：城镇村建设用地区减少0.0010公顷、一般农地区增加26.2275公顷、林业用地区减少2.9107公顷、风景旅游用地区减少0.5591公顷、其他用地区减少22.7567公顷；村镇建设控制区方面：增加0.0010公顷。

- （二）建设用地管制区调整情况

有条件建设区调整为允许建设区情况：将社渚镇等十个镇89个地块，面积131.8469公顷有条件建设区调整为允许建设区，涉及占用耕地89.5989公顷；

限制建设区调整为允许建设区情况：将社渚镇等十个镇356个地块，面积269.8384公顷限制建设区调整为允许建设区（其中涉及村镇建设控制区124个地块、面积139.4679公顷），涉及占用耕地77.3541公顷；

限制建设区调整为有条件建设区情况：将溧城镇、上黄镇、竹箦镇3个地块，面积14.0756公顷限制建设区调整为有条件建设区；

允许建设区调整为有条件建设区情况：将溧城镇等八个镇26个地块，面积136.1847公顷允许建设区调整为有条件建设区，涉及退出耕地76.3858公顷；

允许建设区调整为限制建设区情况：将社渚镇等十个镇90个地块，面积265.5016公顷允许建设区调整为限制建设区（其中涉及调整为村镇建设控制区56个地块、面积139.4689公顷），涉及退出耕地63.0696公顷；

有条件建设区调整为限制建设区情况：将溧城镇、天目湖镇、南渡镇10个地块，面积18.4134公顷有条件建设区调整为限制建设区。

本次调整后，允许建设区减少0.0010公顷、限制建设区增加0.0010公顷、有条件建设区规模不变，满足“建设用地总规模不增加”的要求。

- （三）土地用途区调整情况

一般农地区调整为城镇村建设用地区情况：将375.4588公顷一般农地区调整为城镇村建设用地区，涉及社渚镇等十个镇426个地块；

林业用地区调整为城镇村建设用地区情况：将2.9107公顷林业用地区调整为城镇村建设用地区，涉及戴埠镇、上兴镇、竹箦镇11个地块；

风景旅游用地区调整为城镇村建设用地区情况：将0.5591公顷风景旅游用地区调整为城镇村建设用地区，涉及竹箦镇1个地块；

其他用地区调整为城镇村建设用地区情况：将22.7567公顷其他用地区调整为城镇村建设用地区，涉及天目湖镇等七个镇34个地块；

城镇村建设用地区调整为一般农地区情况：将401.6863公顷城镇村建设用地区调整为一般农地区，涉及社渚镇等十个镇121个地块。

本次调整后，城镇村建设用地区减少0.0010公顷、一般农地区增加26.2275公顷、林业用地区减少2.9107公顷、风景旅游用地区减少0.5591公顷、其他用地区减少22.7567公顷。

表5-1  建设用地管制区调整情况统计表

单位：公顷

| 行政区名称 | 村镇建设控制区调整为允许建设区 |  | 允许建设区调整为村镇建设控制区 |  | 限制建设区调整为有条件建设区 |  | 限制建设区调整为允许建设区 |  | 有条件建设区调整为限制建设区 |  | 有条件建设区调整为允许建设区 |  | 允许建设区调整为限制建设区 |  | 允许建设区调整为有条件建设区 |  | 允许建设区变化情况 | 有条件建设区变化情况 | 限制建设区变化情况 | 村镇建设控制区变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地块数 | 面积 | 地块数 | 面积 | 地块数 | 面积 | 地块数 | 面积 | 地块数 | 面积 | 地块数 | 面积 | 地块数 | 面积 | 地块数 | 面积 |  |  |  |  |
| 溧城镇 | 8 | 0.5956 | 1 | 0.5957 | 1 | 0.6488 | 45 | 37.2843 | 5 | 0.1224 | 23 | 33.1818 | 3 | 81.2553 | 3 | 66.3623 | -77.1516 | 33.7069 | 43.4447 | 0.0001 |
| 埭头镇 | 1 | 0.4495 | 1 | 0.4495 |  |  | 6 | 0.306 |  |  | 5 | 22.7441 | 2 | 0.1835 |  |  | 22.8666 | -22.7441 | -0.1225 |  |
| 上黄镇 | 6 | 24.2739 | 2 | 39.4281 | 1 | 2.4843 | 4 | 0.9494 |  |  | 1 | 2.4843 | 1 | 3.4337 |  |  | -15.1542 |  | 15.1542 | 15.1542 |
| 戴埠镇 | 17 | 36.6924 | 7 | 36.6922 |  |  | 27 | 10.6012 |  |  | 5 | 7.6639 | 2 | 0.1334 | 1 | 4.7983 | 13.3336 | -2.8656 | -10.4680 | -0.0002 |
| 天目湖镇 | 5 | 5.5107 | 6 | 5.5109 |  |  | 40 | 18.6977 | 4 | 13.0279 | 12 | 14.1725 | 2 | 8.3083 | 3 | 27.2004 | -2.6387 |  | 2.6387 | 0.0002 |
| 别桥镇 |  |  |  |  |  |  | 23 | 6.9539 |  |  | 16 | 13.1794 | 10 | 5.6775 | 7 | 2.4558 | 12.0000 | -10.7236 | -1.2764 |  |
| 竹箦镇 |  |  |  |  | 1 | 10.9425 | 24 | 14.0976 |  |  | 9 | 4.6602 | 6 | 15.9165 | 3 | 8.3393 | -5.4980 | 14.6216 | -9.1236 |  |
| 上兴镇 | 65 | 46.517 | 10 | 31.3627 |  |  | 31 | 17.1907 |  |  | 5 | 11.8628 | 6 | 9.7123 | 2 | 7.8748 | 26.6207 | -3.9880 | -22.6327 | -15.1543 |
| 南渡镇 |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.6753 | 1 | 5.2631 | 7 | 4.0575 | 2 | 1.4122 | 3 | 9.3206 |  |  |  |  |
| 社渚镇 | 22 | 25.4288 | 29 | 25.4298 |  |  | 24 | 17.6144 |  |  | 6 | 17.8404 |  |  | 4 | 9.8332 | 25.6206 | -8.0072 | -17.6134 | 0.0010 |
| 合计 | 124 | 139.4679 | 56 | 139.4689 | 3 | 14.0756 | 232 | 130.3705 | 10 | 18.4134 | 89 | 131.8469 | 34 | 126.0327 | 26 | 136.1847 | -0.0010 | 0 | 0.0010 | 0.0010 |

表5-2  土地用途区调整情况统计表

单位：公顷

| 行政区名称 | 一般农地区调整为城镇村建设用地区 | 林业用地区调整为城镇村建设用地区 | 风景旅游用地区调整为城镇村建设用地区 | 其他用地区调整为城镇村建设用地区 | 城镇村建设用地区调整为一般农地区 | 城镇村建设用地区变化情况 | 一般农地区变化情况 | 林业用地区变化情况 | 风景旅游用地区变化情况 | 其他用地区变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溧城镇 | 69.0898 |  |  | 1.9719 | 148.2133 | -77.1516 | 79.1235 |  |  | -1.9719 |
| 埭头镇 | 10.2969 |  |  | 13.2027 | 0.633 | 22.8666 | -9.6639 |  |  | -13.2027 |
| 上黄镇 | 27.7076 |  |  |  | 42.8618 | -15.1542 | 15.1542 |  |  |  |
| 戴埠镇 | 51.6408 | 1.9599 |  | 1.3568 | 41.6239 | 13.3336 | -10.0169 | -1.9599 |  | -1.3568 |
| 天目湖镇 | 37.2025 |  |  | 1.1784 | 41.0196 | -2.6387 | 3.8171 |  |  | -1.1784 |
| 别桥镇 | 20.1333 |  |  |  | 8.1333 | 12 | -12 |  |  |  |
| 竹箦镇 | 12.9218 | 0.3797 | 0.5591 | 4.8972 | 24.2558 | -5.498 | 11.334 | -0.3797 | -0.5591 | -4.8972 |
| 上兴镇 | 74.9458 | 0.5711 |  | 0.0536 | 48.9498 | 26.6207 | -25.996 | -0.5711 |  | -0.0536 |
| 南渡镇 | 10.7328 |  |  |  | 10.7328 |  |  |  |  |  |
| 社渚镇 | 60.7875 |  |  | 0.0961 | 35.263 | 25.6206 | -25.5245 |  |  | -0.0961 |
| 合计 | 375.4588 | 2.9107 | 0.5591 | 22.7567 | 401.6863 | -0.001 | 26.2275 | -2.9107 | -0.5591 | -22.7567 |

注：建设用地管制区调整中，有条件建设区调整为限制建设区和限制建设区调整为有条件建设区的地块对应的土地用途区不涉及调整，本表中未体现，面积分别为18.4134公顷、14.0756公顷。

- （四）规划修改涉及乡镇布局调整情况

- 1．允许建设区布局调整情况

本次规划修改，允许建设区主要是从溧城镇调出，向社渚镇、埭头镇、戴埠镇、别桥镇、上兴镇集中。溧阳市土地利用总体规划评估修改流量指标主要安排在溧城镇和竹箦镇，本次允许建设区向社渚镇调整主要为满足同一乡镇村庄建设用地布局调整试点安置区建设；向埭头镇、戴埠镇、别桥镇、上兴镇调整主要为满足各镇中小学、敬老院及重点项目用地需求。

表5-3  允许建设区布局调整情况表

单位：公顷

| 行政区 | 允许建设区增加情况 | 允许建设区减少情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溧城镇 | 71.0617 | 148.2133 | -77.1516 |
| 埭头镇 | 23.4996 | 0.633 | 22.8666 |
| 上黄镇 | 27.7076 | 42.8618 | -15.1542 |
| 戴埠镇 | 54.9575 | 41.6239 | 13.3336 |
| 天目湖镇 | 38.3809 | 41.0196 | -2.6387 |
| 别桥镇 | 20.1333 | 8.1333 | 12 |
| 竹箦镇 | 18.7578 | 24.2558 | -5.498 |
| 上兴镇 | 75.5705 | 48.9498 | 26.6207 |
| 南渡镇 | 10.7328 | 10.7328 | 0 |
| 社渚镇 | 60.8836 | 35.263 | 25.6206 |
| 合计 | 401.6853 | 401.6863 | -0.0010 |

- 2．有条件建设区布局调整情况

本次规划修改，有条件建设区主要从埭头镇、别桥镇、社渚镇等镇调出，向溧城镇集中，上黄镇、天目湖镇、南渡镇镇内平衡。

表5-4  有条件建设区布局调整情况表

单位：公顷

| 行政区 | 有条件建设区增加情况 | 有条件建设区减少情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溧城镇 | 67.0111 | 33.3042 | 33.7069 |
| 埭头镇 | 0 | 22.7441 | -22.7441 |
| 上黄镇 | 2.4843 | 2.4843 | 0 |
| 戴埠镇 | 4.7983 | 7.6639 | -2.8656 |
| 天目湖镇 | 27.2004 | 27.2004 | 0 |
| 别桥镇 | 2.4558 | 13.1794 | -10.7236 |
| 竹箦镇 | 19.2818 | 4.6602 | 14.6216 |
| 上兴镇 | 7.8748 | 11.8628 | -3.988 |
| 南渡镇 | 9.3206 | 9.3206 | 0 |
| 社渚镇 | 9.8332 | 17.8404 | -8.0072 |
| 合计 | 150.2603 | 150.2603 | 0 |

- 3．村镇建设控制区布局调整情况

本次规划修改，村镇建设控制区的调整涉及溧城镇、埭头镇、上黄镇、戴埠镇、天目湖镇、上兴镇和社渚镇，上黄镇和上兴镇互相调剂、其他各镇基本内部平衡。

表5-5  村镇建设控制区布局调整情况表

单位：公顷

| 行政区 | 村镇建设控制区增加情况 | 村镇建设控制区减少情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溧城镇 | 0.5957 | 0.5956 | 0.0001 |
| 埭头镇 | 0.4495 | 0.4495 | 0 |
| 上黄镇 | 39.4281 | 24.2739 | 15.1542 |
| 戴埠镇 | 36.6922 | 36.6924 | -0.0002 |
| 天目湖镇 | 5.5109 | 5.5107 | 0.0002 |
| 上兴镇 | 31.3627 | 46.5170 | -15.1543 |
| 社渚镇 | 25.4298 | 25.4288 | 0.0010 |
| 合计 | 139.4689 | 139.4679 | 0.0010 |

- （五）规划占用耕地调整情况

本次规划修改调入允许建设区地块涉及占用耕地166.9530公顷，调出允许建设区地块涉及退出耕地139.4554公顷。调整后，规划建设占用耕地增加27.4976公顷。

表5-6  允许建设区调整涉及现状地类统计表

单位：公顷

| 调整类型 | 地块总面积 | 涉及现状地类面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农用地 |  | 建设用地 | 未利用地 |
|  |  |  | 耕地 |  |  |
| 调入 | 401.6853 | 249.0134 | 166.9530 | 141.8790 | 10.7929 |
| 调出 | 401.6863 | 233.1472 | 139.4554 | 148.8576 | 19.6815 |

- （六）规划修改涉及乡镇具体调整情况

- 1．溧城镇

本次规划修改在溧城镇范围内调增允许建设区71.0617公顷，其中：占用有条件建设区33.1818公顷（涉及一般农地区33.0413公顷、其他用地区0.1405公顷）、限制建设区37.8799公顷〔涉及一般农地区36.0485公顷（其中涉及村镇建设控制区0.5956公顷）、其他用地区1.8314公顷〕；调增有条件建设区0.6488公顷，占用限制建设区0.6488公顷（均为一般农地区）。

同时，调减允许建设区148.2133公顷，其中：规划为有条件建设区66.3623公顷（均为一般农地区）、限制建设区81.8510公顷（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区0.5957公顷）；调减有条件建设区0.1224公顷，规划为限制建设区（均为一般农地区）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区减少77.1516公顷、有条件建设区增加33.7069公顷、限制建设区增加43.4447公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区减少77.1516公顷、一般农地区增加79.1235公顷、其他用地区减少1.9719公顷；村镇建设控制区方面：增加0.0001公顷。

- 2．埭头镇

本次规划修改在埭头镇范围内调增允许建设区23.4996公顷，其中：占用有条件建设区22.7441公顷（涉及一般农地区9.7537公顷、其他用地区12.9904公顷）、限制建设区0.7555公顷〔涉及一般农地区0.5432公顷（其中涉及村镇建设控制区0.4495公顷）、其他用地区0.2123公顷〕。

同时，调减允许建设区0.6330公顷，全部规划为限制建设区（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区0.4495公顷）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区增加22.8666公顷、有条件建设区减少22.7441公顷、限制建设区减少0.1225公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区增加22.8666公顷、一般农地区减少9.6639公顷、其他用地区减少13.2027公顷；村镇建设控制区方面：规模不变。

- 3．上黄镇

本次规划修改在上黄镇范围内调增允许建设区27.7076公顷，其中：占用有条件建设区2.4843公顷（均为一般农地区）、限制建设区25.2233公顷（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区24.2739公顷）；调增有条件建设区2.4843公顷，占用限制建设区2.4843公顷（其中涉及一般农地区2.4812公顷、其他用地区0.0031公顷）。

同时，调减允许建设区42.8618公顷，全部规划为限制建设区（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区39.4281公顷）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区减少15.1542公顷、有条件建设区规模不变、限制建设区增加15.1542公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区减少15.1542公顷、一般农地区增加15.1542公顷；村镇建设控制区方面：增加15.1542公顷。

- 4．戴埠镇

本次规划修改在戴埠镇范围内调增允许建设区54.9575公顷，其中：占用有条件建设区7.6639公顷（涉及一般农地区7.4533公顷、其他用地区0.2106公顷）、限制建设区47.2936公顷〔涉及一般农地区44.1875公顷（其中涉及村镇建设控制区36.6924公顷）、林业用地区1.9599公顷、其他用地区1.1462公顷〕。

同时，调减允许建设区41.6239公顷，其中：规划为有条件建设区4.7983公顷（均为一般农地区）、限制建设区36.8256公顷（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区36.6922公顷）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区增加13.3336公顷、有条件建设区减少2.8656公顷、限制建设区减少10.4680公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区增加13.3336公顷、一般农地区减少10.0169公顷、林业用地区减少1.9599公顷、其他用地区减少1.3568公顷；村镇建设控制区方面：减少0.0002公顷。

- 5．天目湖镇

本次规划修改在天目湖镇范围内调增允许建设区38.3809公顷，其中：占用有条件建设区14.1725公顷（涉及一般农地区12.9941公顷、其他用地区1.1784公顷）、限制建设区24.2084公顷（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区5.5107公顷）。

同时，调减允许建设区41.0196公顷，其中：规划为有条件建设区27.2004公顷（均为一般农地区）、限制建设区13.8192公顷（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区5.5109公顷）；调减有条件建设区13.0279公顷，规划为限制建设区（全部为一般农地区）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区减少2.6387公顷、限制建设区增加2.6387公顷、有条件建设区规模不变；土地用途区方面：城镇村建设用地区减少2.6387公顷、一般农地区增加3.8171公顷、其他用地区减少1.1784公顷；村镇建设控制区方面：增加0.0002公顷。

- 6．别桥镇

本次规划修改在别桥镇范围内调增允许建设区20.1333公顷，其中：占用有条件建设区13.1794公顷（均为一般农地区）、限制建设区6.9539公顷（均为一般农地区）。

同时，调减允许建设区8.1333公顷，其中：规划为有条件建设区2.4558公顷（均为一般农地区）、限制建设区5.6775公顷（均为一般农地区）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区增加12.0000公顷、有条件建设区减少10.7236公顷、限制建设区减少1.2764公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区增加12.0000公顷、一般农地区减少12.0000公顷。

- 7．竹箦镇

本次规划修改在竹箦镇范围内调增允许建设区18.7578公顷，其中：占用有条件建设区4.6602公顷（涉及一般农地区4.6005公顷、其他用地区0.0597公顷）、限制建设区14.0976公顷（涉及一般农地区8.3213公顷、风景旅游用地区0.5591公顷、林业用地区0.3797公顷、其他用地区4.8375公顷）；调增有条件建设区10.9425公顷，占用限制建设区10.9425公顷（均为一般农地区）。

同时，调减允许建设区24.2558公顷，其中：规划为有条件建设区8.3393公顷（均为一般农地区）、限制建设区15.9165公顷（均为一般农地区）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区减少5.4980公顷、有条件建设区增加14.6216公顷、限制建设区减少9.1236公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区区减少5.4980公顷、一般农地区增加11.3340公顷、风景旅游用地区减少0.5591公顷、林业用地区减少0.3797公顷、其他用地区减少4.8972公顷。

- 8．上兴镇

本次规划修改在上兴镇范围内调增允许建设区75.5705公顷，其中：占用有条件建设区11.8628公顷（涉及一般农地区11.8512公顷、林业用地区0.0116公顷）、限制建设区63.7077公顷〔涉及一般农地区63.0946公顷（其中涉及村镇建设控制区46.5170公顷）、林业用地区0.5595公顷、其他用地区0.0536公顷〕。

同时，调减允许建设区48.9498公顷，其中：规划为有条件建设区7.8748公顷（均为一般农地区）、限制建设区公顷41.0750（均为一般农地区，其中涉及村镇建设控制区31.3627公顷）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区增加26.6207公顷、有条件建设区减少3.9880公顷、限制建设区减少22.6327公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区增加26.6207公顷、一般农地区减少25.9960公顷、林业用地区减少0.5711公顷、其他用地区减少0.0536公顷；村镇建设控制区方面：减少15.1543公顷。

- 9．南渡镇

本次规划修改在南渡镇范围内调增允许建设区10.7328公顷，其中：占用有条件建设区4.0575公顷（均为一般农地区）、限制建设区6.6753公顷（均为一般农地区）。

同时，调减允许建设区10.7328公顷，其中：规划为有条件建设区9.3206公顷（均为一般农地区）、限制建设区1.4122公顷（均为一般农地区）；调减有条件建设区5.2631公顷，规划为限制建设区（均为一般农地区）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区、有条件建设区和限制建设区规模均没有发生变化；土地用途区方面：各用途分区规模均没有发生变化。

- 10．社渚镇

本次规划修改在社渚镇范围内调增允许建设区60.8836公顷，其中：占用有条件建设区17.8404公顷（涉及一般农地区17.7443公顷、其他用地区0.0961公顷）、限制建设区43.0432公顷（均为一般农地区、其中涉及村镇建设控制区25.4288公顷）。

同时，调减允许建设区35.2630公顷，其中：规划为有条件建设区9.8332公顷（均为一般农地区）、限制建设区25.4298公顷（均为一般农地区、均为村镇建设控制区调入）。

调整后，建设用地管制区方面：允许建设区增加25.6206公顷、有条件建设区减少8.0072公顷、限制建设区减少17.6134公顷；土地用途区方面：城镇村建设用地区增加25.6206公顷、一般农地区减少25.5245公顷、其他用地区减少0.0961公顷；村镇建设控制区方面：增加0.0010公顷。

- 六、规划修改方案评价

- （一）规划修改方案的合理性评价

本次规划修改充分考虑了溧阳市土地供应能力和产业结构调整、经济协调发展的实际需要，调出了用地报批后形成的比较零散的及短期内无法充分利用的允许建设区地块，集中布置到各镇中小学、敬老院、安置区等民生工程及重点项目，与周边允许建设区集中连片，充分体现集中布局和集聚建设的基本原则。因此，规划修改符合合理、集约、高效利用土地的要求，调整、优化了土地利用结构和总体布局，使土地资源和产业布局配置更为优化。布局优化调整情况如下图所示。

图6-1  调增的允许建设区位置示意图（修改前）

苏高新科技产业园

图6-2  调增的允许建设区位置示意图（修改前）

社渚镇村庄建设用地布局调整试点安置区

- （二）规划修改合法性评价

结合全市的实际情况，溧阳市启动本次土地利用总体规划修改，符合《中华人民共和国土地管理法》第26条、《土地利用总体规划编制审查办法》（国土资源部43号令）、《国土资源部关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》（国土资发〔2012〕2号）和《省国土资源厅关于新一轮土地利用总体规划实施管理有关事项的通知》（苏国土资规发〔2012〕4号）等规定。对照苏国土资规发〔2012〕4号文的相关要求，依据《江苏省县乡级土地利用总体规划评估修改技术指南（试行）》中关于实施规划修改的条件，在充分征询、听取社会公众意见后，溧阳市启动了本次土地利用总体规划修改，规划修改程序合规、合法。

- （三）规划修改方案的可行性评价

本次规划修改是为适应经济社会快速发展、产业结构调整和新农村建设的需要以及满足土地集约利用的要求，通过对土地利用总体规划允许建设区布局形态进行调整，使其能够适应社会经济发展的新形势、新情况，进一步优化城乡建设用地结构和布局，促进土地资源的节约和集约利用，更好地保障地方经济持续稳定快速协调发展。

本次规划修改遵循了规划修改的相关原则，维护了土地利用总体规划的连续性和权威性，进一步优化了建设用地区与农地区的布局，规划修改方案是可行的。此外，本次规划修改工作得到了地方相关部门的高度重视和大力支持，规划修改地块均已和规划局进行充分对接，溧阳市国土资源局组织各镇相关人员对方案进行了听证，听证代表对方案提出的意见均已得到妥善解决。通过调查、听证等手段增强了规划的公众参与性，提高了社会各界对规划的认识，对于今后规划的顺利实施奠定了良好的基础。

- （四）对土地节约集约利用的影响评估

为全面推进节约集约用地，努力实现节地水平和产出效益“双提升”目标，江苏省全面实施“空间优化、五量调节、综合整治”三大战略，并制定实施方案。

实施方案要求强化土地利用总体规划的整体管控，优化建设用地空间格局，严格控制建设用地规模，加大存量建设用地盘活，引导城镇用地由外延增长向内涵挖潜转变。同时，有序开展农村建设用地复垦，不断优化农村土地利用空间布局。

本次规划修改严格遵循集中布局、集聚建设的原则，合理安排新增城乡建设用地，优化城乡建设用地结构和布局，提高规划的现势性和可操作性，实现土地资源配置与城镇发展的有效统一。

将有复垦为耕地条件的允许建设区和未复垦且可以挖潜盘活利用的村镇建设控制区互调，调整后，规划建设用地总量有所减少。

同时，将短期内无法充分利用且为优质耕地的允许建设区地块调出，有利于发挥土地的集聚效应、有利于农用地的规模经营。

综上所述，本次规划修改符合国土资源部和省政府关于“布局优化、五量调节、综合整治”三大战略的要求，可以有效的促进土地节约集约利用。

- （五）规划修改方案与未来经济社会发展适应性评价

本次规划修改涉及的中小学、敬老院、安置区等民生工程以及工业项目在选址方面，充分考虑了土地利用总体规划与镇村布局规划的衔接，增强了相关规划的协调关系。在规划修改过程中，经现场调查和征求相关部门及镇政府的意见，将相关修改数据和方案提供给用地单位讨论和论证，再将信息反馈给国土部门，使土地供需部门能协调一致，综合考虑了当前土地利用形势和社会经济发展需要。

修改后的土地利用总体规划，更适应未来发展、经济社会重大调整、可持续发展战略等的要求，土地利用特别是建设用地利用要更节约集约，空间布局更合理，可以有效保障近期急需建设的各民生工程、工业等类型的项目用地。修改后的土地利用总体规划实施后，将使土地利用的社会、经济和生态效益将得到更大发挥，有利于推动产业结构升级，有利于开展社会民生工程建设，促进工商业发展，有利于加快社会主义新农村建设和农村生产生活水平提高，促进新时期、新阶段的社会经济全面、协调、可持续发展。

- （六）对现行规划主要规划控制指标的影响评价

- 1．对建设用地总规模控制目标实现的影响评价

本次规划修改在调增允许建设区401.6853公顷，同时，调减允许建设区401.6863公顷。修改后，允许建设区减少0.0010公顷。因此，本次规划修改不会对建设用地总规模控制目标的实现产生影响。

- 2．对耕地保护目标实现的影响评价

本次规划修改调入允许建设区地块涉及占用耕地166.9530公顷，调出允许建设区地块涉及退出耕地139.4554公顷。调整后，规划建设占用耕地增加27.4976公顷。

根据省国土资源厅审查通过的《溧阳市土地利用总体规划（2006～2020年）实施评估报告》（省厅批复文号为：苏国土资函〔2014〕338号），溧阳市已经超额完成规划流量指标归还任务（省厅核定溧阳市流量指标规模为752.30公顷，溧阳市在规划实施期间积极实践挂钩复垦项目、万顷良田建设工程以及工矿废弃地复垦利用工程，建设用地复垦规模837.74公顷，新增耕地面积677.01公顷。流量指标归还率为111.36%）。后期调入为允许建设区地块涉及建设用地报批时，溧阳市将按照国家和省里要求，严格执行先补后占的规定，对建设项目占补平衡进行严格审查把关，确保耕地保护落到实处，保证耕地保护目标的实现。

- 3．对土地开发复垦整理目标实现的影响评价

本次规划修改后，村镇建设控制区规模增加0.0010公顷，同时，不涉及现行规划确定的土地整治重点区域，因此，本次规划修改不会对土地开发复垦整理目标的实现产生影响。

- （七）对生态环境保护的影响评估

本次规划修改在调增允许建设区时，十分注重合理选址，尽量保护生态环境，坚持经济效益、社会效益与生态效益相协调统一。在允许建设区的使用过程中，加强管理，严格审核，鼓励进行必要的生态环境建设，从而保持周围的水环境、声环境、大气环境和土壤环境不受污染。因此，本次规划修改符合现行规划中要求的土地利用必须保护和改善生态环境的原则，对当地的环境基本无影响。

- 七、实施规划修改方案的保障措施

（一）强化土地利用总体规划修改方案的效力

本次规划方案经批准后，向社会各界公布规划修改方案，确立其法定地位。土地利用总体规划修改方案经批准后，将成为溧阳市土地利用总体规划的一个组成部分，原土地利用总体规划与修改方案不一致的地方，以修改方案为准。

（二）严格实施土地用途管制制度

本次规划方案经批准后，必须严格按照土地利用总体规划及其修改方案确定的用途使用土地。严格限制农用地转变为建设用地，建设项目不得擅自突破用地规模及范围、改变土地用途或更改建设项目，严格控制建设用地总量。

（三）建立健全公共参与制度

规划修改涉及土地用途的变更和土地权益的调整，需通过听证程序，让土地权益所涉相关人依据相关法律和生产布局原理，对规划修改的利弊进行充分辩论，听取各方对规划修改方案的意见，形成听证纪要。经批准的规划应及时向社会公布，接受社会监督。

（四）数据库更新

本次规划修改方案经审查批准后，做好土地利用总体规划数据库更新工作，以便于后期土地利用总体规划的实施管理。