×

溧阳市市级财政投资项目

委托中介机构评审管理办法

一、总则

第一条　为加强市级财政投资项目资金管理，规范财政投资项目委托中介机构评审行为，合理控制工程投资，根据《溧阳市财政投资评审管理办法》（溧政发【2012】132号）、《市政府关于进一步加强和规范政府投资项目管理的意见》（溧政发[2016]4号）以及其他相关法律法规，制订本办法。

第二条    本办法所指财政投资项目包括：

（一）财政预算内各项建设资金安排的建设项目（包括房屋建筑、市政设施、设备安装、装饰装修、水利、交通等各类工程，下同）；

（二）政府性专项资金（基金）、公益性基金安排的建设项目；

（三）纳入财政预算外专户管理的预算外资金安排的建设项目；

（四）政府性融资安排的建设项目；

（五）政府性资金与其他资金共同投资，且财政性资金投资占50%以上，或共同投资金额较大的建设项目（含附带建设项目）；

（六）其他需要评审的具有专门用途的资金项目。

第三条  评审内容：市级财政投资建设项目工程造价全过程跟踪评审（以下简称跟踪评审）、竣工结算评审。

第四条  评审方式：跟踪评审、单项或事后评审。具体方式由市财政局确定。

第五条  财政投资项目的评审，由溧阳市财政投资评审中心（以下简称评审中心）负责组织实施。

二、评审服务商库建立

第六条  市财政局对评审中介机构实行“公开招标、公平竞争、择优入库、定期考核、即时淘汰、适时增补”的原则

第七条  市财政局每三年通过政府采购建立市级财政评审中介机构库。

第八条  评审服务商库的产生按以下程序进行：

市财政局委托评审中心，通过政府公开采购的方式来确定溧阳市市级财政投资建设项目工程造价评审服务商，建立评审服务商库，按采购时评委打分情况确定排列顺序。

第九条　采购中心根据公开采购结果签发《溧阳市××年度——××年度评审服务商资格确认通知书》，评审中心根据以上通知书与相关评审服务商签订评审服务采购协议，并建立评审服务商库。

第十条   评审中心负责评审服务商库的日常维护和管理，并组织对评审服务商进行考核和监督工作。考核结果作为下一轮招标评审服务商的依据之一，考核排名前30%的评审服务商自动进入下一轮评审服务商库。

三、采购管理

第十一条  具体项目评审机构产生的办法：

（一）评审费不超过政府采购起点额的项目，由市投资评审中心直接指定。

（二）超过政府采购起点额的项目，由评审中心提出采购申请，再由市政府采购中心在评审服务商库内排序确定具体评审机构。

（三）投资概算5000万元及以上项目的评审，必须由具备甲级资质的评审机构承担。

第十二条　具体项目的评审服务商，由政府采购中心签发《××项目委托中介机构评审中标通知书》，评审中心根据中标通知书与评审服务商签订具体项目的委托评审合同。

第十三条  特殊基建项目或涉密项目，由市财政局委托评审中心直接确定该项目评审服务商，并签订委托评审协议或合同。

三、合同管理

第十四条　自《溧阳市××年度——××年度评审服务商资格确认通知书》发出之日起10个工作日内，评审中心与评审服务商签订评审服务采购协议。

第十五条　自《××项目委托评审服务商评审中标通知书》发出之日起10个工作日内，由评审中心与中标的评审服务商在评审服务采购协议框架内签订具体项目委托评审合同。

第十六条　为防止工程造价出现高估冒算，建设单位必须在招标文件和施工合同中均约定，项目施工方承诺工程结算核减率不得超过10%，超出该约定范围的评审费用由该项目施工方承担，由建设单位从工程结算款中扣回。

四、费用管理

第十七条　评审服务费分跟踪评审服务费和结算评审服务费，计费标准在评审服务商库有效期内不作调整。

第十八条　评审服务费经评审中心审核后，由建设方或专项资金使用方直接支付给项目评审服务商，并计入工程建设成本或专项资金成本。

五、罚则

第十九条  建立评审服务和质量复查考核机制。由市财政局制定委托中介机构评审业务考核办法，组织对接受委托开展财政投资评审业务的评审服务商进行考核。

第二十条　建立评审服务廉政机制。在评审服务采购协议订立的同时，评审服务商应与市评审中心签订廉政承诺书，由评审服务商对廉洁从业作出书面承诺，作为委托合同的组成部分。

第二十一条　建立评审服务管理问责机制。

（一）评审服务商有下列行为之一的，从当期服务商库内除名，并不得参加下一轮服务商库招标

1.有接受施工单位宴请、收受礼金等违反廉政廉洁规定行为，被有关部门查处的；

2.泄露被评审单位的商业机密或国家机密的；

3.违反职业道德，被行业主管部门处罚的；

4.未能执行回避制度，被有关部门查实的；

5. 企业资质、业绩、执业人员等方面弄虚作假、提供不实信息谋取中标的，或具体项目评审违反招投标文件规定的；

6.私自转让评审合同，或委托非本机构工作人员参加评审工作的；

7.由不具备资质人员担任项目评审负责人；

8.未在规定时间内完成评审，且经评审中心批准延时后，仍不能完成的；

9.评审结果复审误差额超过5%的（含5%）。

（二）评审服务商有下列行为之一的，从当期服务商库内除名

1.派驻评审负责人与评审合同或评审方案不一致，且没有及时通知评审中心和建设单位的；

2. 审核工程量清单、标底、招标文件、施工合同，未向评审中心报备书面意见；

3.同一评审项目3次（含）以上无故缺席工程例会的；

4. 同一评审项目3次（含）以上不向评审中心报送相关资料、报表的；

5.现场派驻评审工作人员不具备相关资质，被有关单位查实的；

6.评审结果复审误差率超过3%的；

7.年度考核未达80分的。

（三）评审服务商在评审工作中有其他违法违规行为的，按相关法律法规追究责任。

第二十二条  评审服务商不满当轮评审服务商库数量时，差额部分下年年初增补一次。

六、附则

第二十三条  溧阳市市级财政投资项目委托中介机构评审业务考核办法另行制定。

第二十四条  各镇（区）可参照本办法，进一步规范镇（区）级财政投资项目委托评审行为。

第二十五条  本办法自2016年11月1日起正式实施。