**溧阳市2015年40项重点工程（工作）实施方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作标准 | 形象进度 | 保证措施 | 局责任内容 | 局责任人 | 局责任部门 | 科室落实措施 |
| 1 | 重大项目深化工程 | 1.年内力争总投资超50亿元或3亿美元项目取得突破；引进总投资超10亿元或1亿美元项目10个以上。2.推进165个市级重点项目，当年完成投资211.5亿元。其中，重点抓好91个5000万元以上工业项目的推进落实，当年完成投资126.2亿元。3.抓好省、常州市级重点项目和常州市十大产业链项目的组织推进，新建项目开工率达100%，年度投资计划完成率达100%。 | 1.上半年引进超10亿元或1亿美元项目4个以上。 2.上半年完成项目投资计划的45%以上，年底全面完成。3.上半年新建市级工业项目开工率达80%以上，全年达95%以上。4.省、常州市重点项目及常州市十大产业链项目上半年全面开工，年内确保完成投资计划。 | 1.组织开展“重大项目深化年”活动。2.完善重大项目推进、督查、服务机制，分解落实工作目标；全力推进新建项目前期工作，确保新建项目早开工；各相关部门主动服务好项目建设，积极化解资金、土地、电力等要素制约；加强重点建设项目督查，及时解决项目建设过程中出现的困难和问题。3.围绕龙头企业开展产业链招商，集聚上下游关联企业，形成产业集群。4.大力实施“溧商回乡创业工程”，充分发挥各地溧阳商会作用，引导支持溧阳籍成功人士、杰出人才回乡兴办实业。 | 1.贯彻落实好“重大项目深化年”活动要求2.配合做好招商工程，提前介入服务；3.做好重点项目规划管理，保持绿色通道畅通；4.突出重点，设定优先级，对省、常州市重点项目及常州市十大产业链项目提供针对性规划服务，确保不影响形象进度。 | 张晓芬王阿松胡永进马磊 | 局各科室单位 | 贯彻落实市委、市政府“重大项目深化年”动员大会会议精神，按照局“规划有矩、服务无距”主题活动的工作要求，对照工作内容，立足于主动服务、订制服务和增值服务，重点做好重点项目的技术支撑和规划协调工作，确保规划不拖后腿，在争先上要想尽办法，在创新上要形成机制，不断提高服务水平。 |
| 2 | 园区提档升级工程 | 1.加快江苏中关村科技产业园建设：加快11个拆迁安置小区和3个平台项目建设，完成10万平方米拆迁，徐格笪安置小区竣工验收。力争创成国家级经济技术开发区，排位进入全省前20位（常州考核口径）。2.加快乡镇工业园区建设：按照“节约集约、特色发展”要求，因地制宜、量力而行，优化工业集中区规划布局，加快园区配套建设，提高项目承载能力。 | 按时序进度推进 | 1.以项目为核心，积极打造城市“产业名片”。2.强化规划引领，完善功能配套，加大投入力度。3.建立各项制度，加大协调服务，强化各项工作督查。 | 1.配合做好江苏中关村科技产业园相关规划优化工作，强化规划引领；2.加快江苏中关村科技产业园拆迁安置小区和平台项目的规划审批、批后管理和规划核实工作；3.加快推进乡镇工业园区规划编制工作。 | 张晓芬胡永进 | 开发区分局村镇科技术科 | 1.立足于项目的快速推进，按照江苏中关村科技产业园总体规划要求，突出重点产业项目的审批效能和前移服务，做好规划的助推工作。2.从各镇总体规划及工业园区规划编制入手，优化原有布局，完善园区配套，科学引导乡镇工业园区实施建设。 |
| 3 | 旅游提升工程 | 1.以创建国家旅游度假区为抓手，推进瓦屋山省级旅游度假区、省级自驾游基地、曹山慢城、新四军江南指挥部纪念馆4A级旅游景区创建，推动乡村旅游集聚发展。2.积极推进项目建设，年内完成投资8亿元。全年接待国内外游客1300万人次，旅游总收入突破140亿元。3.举办第十一届天目湖旅游节。 | 年内完成。 | 1.编制城区商务休闲旅游规划，加快国际木犀属登录园、“一环一带”、水韵江南、千里湖等旅游节点建设。2.九岗十八洼、瓦屋山大道等旅游通道建成投用。建成曹山自行车公园，加快建设南山花园二期、傩园、望星谷、耕读庐等重点旅游项目。3.结合“美丽乡村”建设和现代农业发展，打造“耕莘颐园—南山花园—吴楚农耕文化园—横涧小镇—深溪岕”和“曹山慢城—瓦屋山—长荡湖”乡村游线路。 | 1.配合做好城区商务休闲旅游规划编制；2.做好国际木犀属登录园、“一环一带”、水韵江南、千里湖等旅游节点项目以及南山花园二期、傩园、望星谷、耕读庐等重点旅游项目规划审批和服务工作； | 胡永进 | 技术科村镇科 | 1.已于2011年组织编制完成“一环一带滨水地区”城市设计及团城风貌保护规划、2013年组织编制完成码头水街、宝塔湾等区域规划建筑设计方案。下一步将配合旅游部门，及时提供相关基础资料和做好技术服务工作。2.精心组织傩园、耕读庐等重点旅游项目详细规划编制，力促乡镇旅游项目出精品。 |
| 4 | 文化产业突破工程 | 1.发挥苏南（县域）国家体育产业基地作用，加快发展文化体育产业。2.新增文化企业50家以上，其中规模以上文化企业3家以上。3.地方统计文化产业增加值占GDP比重提高到5.8%以上。 | 年内完成。 | 1.落实各级扶持文化产业发展政策，争取2个以上文体产业项目列入省级扶持。2.加大招商引资力度，组织2次以上文化产业专题招商活动。3.加强载体建设，加快对中小文化企业的孵化培育。4.完善考核制度，强化目标考核。 | 1.规划编研过程中充分听取文广体部门的意见；2.对文体产业、招商、载体项目提供高优先级规划服务 | 张晓芬胡永进马磊 | 技术科用地科工程科 | 及时配合好相关部门，做好主动服务和提前介入。 |
| 5 | 用地保障工程 | 1.做好土地利用总体规划修改调整。2.积极稳妥开展农村土地综合整治，扎实推进城乡建设用地增减挂钩。3.做好耕地占补平衡工作，新增耕地2000亩。4.加大存量建设用地处置，盘活存量建设用地1000亩。5.积极争取重大项目省“独立选址”、“点供”计划。6.加大工矿废弃地复垦利用力度，力争实施1500亩。7.在社渚镇开展全省同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点。8.按上级部署开展不动产登记工作。 | 按时序进度推进 | 1.充分调研评估，确保重点功能区项目顺利落地。2.严格执行土地复垦开发项目管理制度。3.认真贯彻执行上级要求，做好存量建设用地处置工作。4.切实贯彻土地执法监管共同责任制度，健全长效管理机制。5.开展批而未供和闲置土地专项清理。 | 1.配合做好土地利用总体规划修改调整工作；2.配合做好社渚镇村庄建设用地布局调整工作；3.配合做好批而未供和闲置土地专项清理工作，及时提供规划建设条件。 | 张晓芬胡永进 | 用地科开发区分局天目湖分局村镇科 | 1.配合做好土地利用总体规划修改调整工作，做好梳理和对接工作；2.配合做好批而未供和闲置土地专项清理工作，及时提供规划建设条件。 |
| 序号 | 项目名称 | 工作标准 | 形象进度 | 保证措施 | 局责任内容 | 局责任人 | 局责任部门 | 科室落实措施 |
| 6 | 矿产品生产运输秩序综合整治工程 | 1.大力开展矿山整治，坚持“厂矿挂钩、资源自用”，严格实行定向供应，禁止外销或改作他用。全面加强监管，杜绝非法、违规开采行为。关闭矿山4家、砖瓦窑厂10家。2.制定并实施码头整治方案。3.制定并实施企业清洁生产整治方案。按照《溧阳市人民政府办公室关于印发<溧阳市石灰生产企业专项整治实施方案>的通知》（溧政办发〔2014〕89号）文件要求，1月31日前关闭上黄镇区域范围内的石灰生产企业，年内关闭溧阳市贵华建材厂等14家石灰生产企业，保留的溧阳市兴澄建材有限公司等3家企业6月30日前完成整改并通过验收，逾期未完成的年内予以关闭。4.本市企业生产的水泥熟料、石灰等产品经水路外销，由矿山宕口向水泥生产企业和建材加工企业运送矿产品，通过专用通道进行运输。从事我市矿产品运输业务的车辆强制安装卫星定位装置，按照国家公路运输标准无超限、超载、超速及其他违规行为。 | 年内完成 | 矿产品生产运输秩序综合管理工作按照“属地负责”和“谁主管、谁负责”的原则，严格落实属地第一责任、部门监管责任、市级督查责任。 | 1.好矿山整治、码头整治工作，积极探索整治用地的复合利用。2.贯彻落实文件要求。 | 胡永进 | 村镇科 | 配合矿山管理部门，准确提供相关基础资料和做好技术保障工作，做好职责内工作。 |
| 7 | 燕山新区建设工程 | 1.完成茶亭河、罗庄河和燕山公园二期工程，加快建筑企业总部区建设，启动建筑企业总部区景观绿化工程。2.完成新区菜场和燕河湾幼儿园建设，启动燕山新区小学建设。3.完成燕鸣路东延伸、东泰路、新城路等道路及公厕等市政配套建设。4.启动博物馆、规划馆、科技馆、档案馆建设。5.启动喜来登酒店、宏基广场等项目建设。 | 1.道路、景观绿化、公共设施等工程建设年内实施到位。2.燕山新区小学年内完成进度的30%。3.各馆上半年启动建设。4.喜来登酒店、宏基广场上半年正式开工。 | 1.加强现场管理，确保工程质量。2.明确部门职责，形成整体合力。3.强化沟通协调，确保工程进度。4.优化资金管理，降低财务成本。 | 1.做好燕山新区相关规划优化调整的审批和上报工作；2.对建筑企业总部区、博物馆、规划馆、科技馆、档案馆、燕山新区小学、幼儿园和公厕提供高优先级规划服务和高效率审批；3.加快喜来登酒店、宏基广场的规划审批； | 张晓芬胡永进马磊 | 用地科技术科工程科市政科法规科 | 1．配合燕山新区做好博物馆、规划馆、科技馆、档案馆、新区小学、幼儿园及公厕的规划建筑设计，完成方案审核工作。2.完成企业总部区晟唐、宏大、苏南、五星、茂盛等规划建筑方案审核（鲁工、宇浩、汉宇、通用、晶鑫、城建、鼎邦、龙海、锦江方案已完成）。3.会同燕山新区管委会有序做好燕山新区控规修改工作4.已完成燕鸣路延伸、东泰路、新城路灯道路方案审核工作，下一步继续做好上述道路施工图审核及相关规划许可手续办理工作5.建筑企业总部区鲁工、宇浩、晶鑫、汉宇、通用、锦江等已完成建设许可，其他项目部分完成施工图审核，并做好项目批后管理工作。6.其他项目配合相关部门，做好主动服务和提前介入。 |
| 8 | 老城区改造工程 | 1.推进码头街西延伸建设，完成丁园路、观山路、南村路等道路建设。2.完成老体育场临时停车场、东门公交回车场和城区废旧物品收购转运站（中心）等配套设施建设，提升改造5个城市管理盲区、设置620个非机动车停车位，启动生活垃圾大型转运中心及动物无害化处理收集点建设。3.完成护城河滨水绿地景观提升、北固桥西侧停车场及绿化改造工程，完成老城区3万平方米零星绿地和小区弃管绿地提升改造。4.完成钱家村、唐家村等2个城中村整治和夏桥巷59号39幢等危旧房加固或拆除工作。5.启动码头街西延伸等道路涉及的征收和安置房建设，推进夏林村、东门污水处理厂等地块安置房建设。启动城区企业搬迁、清溪菜场建设和西门加油站征收。 | 1.各类征收项目一季度前启动，力争上半年完成。2.各建设项目上半年均启动建设，码头街西延伸道路建设年内完成进度的75%，生活垃圾大型转运中心及动物无害化处理收集点年内完成进度的50%，其余均完成100%。 | 1.科学规划设计，优选施工队伍。2.编制改造方案，明确建设进度。3.定期召开工作例会，协调解决相关问题。4.落实建设资金，强化工程监管，确保项目质量，压缩建设成本。 | 1.做好老城区道路的规划审批和技术服务工作；2.做好城中村整治的技术配合工作；3.加快夏林村、东门污水处理厂等地块安置房的规划审批，做好批后管理工作；4.配合做好城区企业搬迁、清溪菜场建设和西门加油站征收前期规划服务工作 | 张晓芬马磊 | 用地科工程科市政科法规科 | 1．夏林村、东门污水处理厂规划方案及选址、用地手续已完成；2．配合做好城区企业搬迁、清溪菜场建设和西门加油站征收前期规划服务工作。3．已完成码头街西延伸施工图审核工作，做好丁园路、观山路、南村路灯新建道路方案审核工作，并做好上述道路规划许可手续办理工作4．完成夏林村、污水处理厂4号地块剩余施工图审核并核发工程许可。5．其他项目配合相关部门，做好主动服务和提前介入。 |
| 9 | 交通建设工程 | 1.常溧高速溧阳段建成通车。2.宁新路（老104国道至239省道）建成通车。3.争取宁杭高速溧阳东互通建成通车。4.启动长深高速溧阳西互通南连接线（长山路）工程建设。5.完成除别桥集镇段外，丹金溧漕河溧阳段航道整治工程。6.推进芜申运河溧阳段航道整治工程，争取完成蒋店至南渡段,开工建设南渡桥西至下坝段。7.启动综合客运枢纽站前广场建设工程。8.建设城东公交综合站，扩建竹箦农村客运站，建成天目新城公交首末站、平桥农村客运站。 | 按时序进度推进 | 1.加强组织领导，分解落实任务。2.加强沟通协调，确保工程进度。3.科学制定施工方案，积极筹集建设资金。 | 1.做好长山路、宁杭高速溧阳东互通的前期配合工作；2.做好综合客运枢纽站前广场建设工程技术支撑和规划服务工作；3.做好城东公交综合站、竹箦农村客运站扩建、天目新城公交首末站、平桥农村客运站的规划审批工作。 | 张晓芬胡永进马 磊 | 工程科市政科村镇科开发区分局天目湖分局 | 1.配合交通部门做好长深高速溧阳西互通南连接线（长山路）工程与周边区域规划对接工作；2.及时做好交通设施的规划审批工作。 |
| 序号 | 项目名称 | 工作标准 | 形象进度 | 保证措施 | 局责任内容 | 局责任人 | 局责任部门 | 科室落实措施 |
| 10 | “美丽乡村”建设工程 | 1.建设5—8个“美丽乡村”省级试点村。2.完善村庄长效管护机制，加强村口塘、生活污水、日常保洁、“四乱”整治和绿化养护管理工作。3.启动横涧老集镇环境整治提升试点。4.以天目湖、南渡、社渚强镇扩权为抓手，促进中心镇产业发展、集镇提升、人口集聚。5.9个镇启动生态文明示范镇建设，新增国家级生态文明示范村1个、省级生态村2个，创建国家级卫生村20个。 | 年内完成 | 1.强化组织领导，加强技术指导。2.加大投入力度，拓宽资金筹措渠道，落实好生态补偿资金。3.建立专项规章制度，健全长效管理机制。 | 1.加快推进美丽乡村总体规划编制；2.配合做好“美丽乡村”省级试点村规划编制、优化等工作3.做好横涧老集镇环境整治提升工程配合工作； | 张晓芬胡永进 | 技术科村镇科天目湖分局 | 1．有序组织编制美丽乡村建设总体规划，控制好规划编制进度，确保规划设计质量2．以南渡、社渚镇总体规划修编着手，完善镇区功能，促进镇区人口集聚。3．依据整治进度，配合各镇全力做好村庄环境整治的相关技术规划服务工作。 |
| 11 | 教育惠民工程 | 1．加快教育现代化建设，创成江苏省学前教育改革发展示范区和江苏省义务教育优质均衡改革发展示范区。2．启动天目湖中心幼儿园建设工程。3．完成国防园建设。4．完成十件实事工程之一：实施后周初中、旧县小学等10所学校校舍安全工程。完成城市道路慢行系统建设。社渚、上兴、别桥、竹箦、上黄等5个镇体育馆向社会免费开放。 | 1.天目湖中心幼儿园年内主体竣工。2.国防园年内投用。3.十件实事工程, 按时序进度推进，提前一个月完成。 | 1.加大学前教育扶持力度，进一步完善学前教育办园体制和管理机制。2.大力推行素质教育，创新培养模式，规范教育管理，加强队伍建设。3.加大项目督查力度，确保重点工程按时序进度推进。 | 1.做好天目湖中心幼儿园建设工程、国防园、后周初中、旧县小学等10所学校校舍安全工程的规划审批和规划服务工作；2.配合做好城市道路慢行系统建设的规划支撑工作。 | 张晓芬胡永进 | 天目湖分局市政科村镇科 | 配合教育部门，重点做好校舍安全工程的规划技术保障工作。 |
| 12 | 卫生惠民工程 | 1.加快推进市人民医院新院建设。2.按照二级精神专科医院建设标准，启动南渡精神病防治医院改扩建工程。3.城乡居民合作医疗人均筹资标准提高至585元。4.加快卫生人才引进，积极探索“柔性引才”方式。5.完善农村看病网点，改变村卫生室设施陈旧的现状。 | 1.人民医院新院完成室内外装修工程总量的30%。2.出台富有竞争力的卫生人才引进政策，重点面向高端人才、高层次人才和中青年技术骨干以及团队，分类型、分层次给予相应的特殊待遇。3.出台村卫生室标准化建设规划。 | 1.加大督查力度，确保项目按时序进度顺利推进。2.认真研究政策，加强部门协调。3.多方筹措资金，加大经费投入。 | 1.做好市人民医院新院建设批后管理和规划服务工作；2.做好南渡精神病防治医院改扩建工程的规划服务和规划审批工作。 | 胡永进马 磊 | 法规科村镇科 | 重点做好南渡精神病防治医院改扩建方案编制，做好相关规划技术服务工作。 |
| 13 | 文体惠民工程 | 1.积极争创省级公共体育服务示范区，推进常州市创建公共文化服务示范区相关工作。2.完成淳化阁帖石刻馆、五里亭社区文体中心建设。3.丰富群众文体生活，举办广场文化活动100场，送戏下乡80场、送电影下乡3500场、送书下乡3万册。4.围绕“十分钟健身圈”加快健身设施建设，新建城市社区、自然村健身路径60条。 | 1.上半年推进省级公共体育服务示范区创建，全年推进常州市创建公共文化服务示范区相关工作。2.上半年举办群众文化活动周，下半年举办民间文化艺术节。3.8月举办“全民健身日”活动。4.“文化三送”工作按时序进度推进。 | 1.加强组织领导，落实工作职责。2.多方筹措资金，加大经费投入。3.强化督查考核，完善工作机制。 | 1.做好淳化阁帖石刻馆、五里亭社区文体中心建设的规划服务和规划审批工作； | 张晓芬马 磊 | 用地科工程科 | 配合相关部门，做好主动服务和提前介入。 |
| 序号 | 项目名称 | 工作标准 | 形象进度 | 保证措施 | 局责任内容 | 局责任人 | 局责任部门 | 科室落实措施 |
| 14 | 行政审批制度改革工程 | 围绕服务企业、服务项目、便民利民，推进行政审批制度改革，优化服务流程、简化审批手续、缩减办事时限，加快构建高效规范、权责一致的政务服务体系。 | 按时序进度推进 | 1.优化建设项目审批服务。简化审批环节，优化审批流程，创新审批模式。2.规范中介机构管理。建设中介服务超市，编制中介服务事项目录，探索建立失信惩戒和退出机制。3.完成市行政服务中心搬迁，推进行政审批“三集中三到位”，加快公共资源交易中心建设。4.完善市镇村三级政务服务体系，健全行政权力网上公开透明运行机制。5.深化工商登记制度改革，推行电子营业执照和全程电子化登记管理，实现工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”办理。 | 1.优化建设项目审批服务。简化审批环节，优化审批流程，创新审批模式；2.推进行政审批“三集中三到位”；3.加强对中介机构的监管，为中介机构建立诚信档案，逐步建立市场准入、退出、奖惩机制；4.贯彻落实市政府简政放权“5416”工程。 | 张晓芬王阿松胡永进马磊 | 局各科室单位 | 1.优化规划制定，推动技术向制度改变，避免“项目改规划、项目等规划、项目怨规划”；2.探索放权于市场和社会，逐步取消能由社会、市场自我调节和通过事后监管达到目的的审批事项和环节，对不能取消的事项，进行审批流程的精简和优化，将管理焦点聚焦在外部空间和相邻关系等核心内容上；3.推行行政与技术的分离，工作重点转到前瞻性研究、政策规范制定和批后监管；4. 围绕重点项目，强调主动、订制和增值服务，实行“五个一”工程。 |
| 15 | 法治政府建设工程  | 1.完善行政机关重大行政决策合法性审查机制，开展规范性文件全面清理工作。2.贯彻新《行政诉讼法》，妥善做好行政应诉工作。健全行政执法和刑事司法衔接机制，推进“两法衔接”工作。3.推进公共法律服务平台建设，市镇两级公共法律服务中心全部建成，村（社区）司法行政服务站建成率达80%，形成城市半小时、农村一小时公共法律服务圈。4.大力推动政府、企事业单位和各类社会组织普遍建立法律顾问制度，落实法律服务人员参与矛盾纠纷化解、信访接待、村（社区）法律服务、法律援助值班咨询等制度，完善政府购买法律服务机制。实现法律顾问制度市、镇两级政府全覆盖，市级政府部门达70%。 | 按时序进度推进 | 1.加强组织领导，强化组织协调。2.加强规划引导，完善工作机制。 | 1.配合做好规范性文件清理工作；2.强化依法行政的理念。 | 马 磊 | 法规科 | 1.进一步梳理规范性文件；2.牵头制定规划公示、公众参与等制度。 |
| 16 | 机关效能提升工程 | 打造作风最优、效率最高、服务最佳的政务环境。 | 贯穿全年 | 1.深入推进“效率溧阳”建设，完善考核体系，继续开展“服务发展星级单位”考评。2.开展明查暗访，加大电子监察力度，确保机关作风“十个严禁”和优化发展软环境“十条禁令”落实到位。3.开展“治理庸懒散、疏通中梗阻，弘扬清风正气”主题实践活动督查，坚决纠正“不作为、乱作为、慢作为”等不良习气。4.严格效能问责，综合运用监察建议和效能问责等举措进行追责。5.做好“政风热线”工作，畅通群众诉求渠道。 | 1.积极争创“服务发展星级单位”；2.执行机关作风“十个严禁”和优化发展软环境“十条禁令”无死角；3.在“后群众路线时代”，坚定而有效地以群众路线为指引，不断推进作风建设进入纵深；4.做好“政风热线”工作，畅通群众诉求渠道；5.立足于审批改革、管理转型和主动作为，强化优质规划服务，构建优质高效、公正廉洁、臻于至善的服务体系。 | 张晓芬王阿松胡永进马磊 | 局各科室单位 | 1.加大公众参与力度，拓展参与形式；2.加大规划宣传力度，解决规划看不见、看不清、看不懂的问题；3.收集公众诉求，并作一一回应，把政风热线公众关注问题要重点解决；4．严格遵守作风建设的各项规定，加强监督力度，涉及作风问题，年度评先一票否决；5.强化服务理念的转变，融入个人的事业观和价值观。 |
| 17 | 向上争取工程 | 全年向上争取各类扶持、奖励资金总额增长20%，积极争取项目、土地、政策等其他资源。 | 年内完成 | 1.研究政策，找准结合点。2.向上联系，抓好对接。3.抓好项目包装，加强项目储备。4.加大考核奖励力度。 | 全力做好配合工作 | 张晓芬胡永进 | 开发区分局天目湖分局用地科村镇科 | 关注工程动态，规划服务环节再提前 |