溧阳市工程建设领域农民工工资专用账户和

银行代发农民工工资的实施细则（试行）

第一章   总则

第一条 为健全工程建设领域从业人员信用体系，促进该领域劳动关系和谐稳定，进一步规范农民工工资支付行为，切实预防和解决工程建设领域劳动者工资被拖欠问题，保障农民工的合法权益，根据《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管〔2016〕707号）、《市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（常政办〔2016〕156号）及《关于常州市建筑行业实行农民工工资专用账户和银行代发农民工工资管理的实施意见（试行）》（常建〔2018〕27号）等文件，结合我市实际，制定本实施细则。

第二条 凡在本市行政区域范围内从事各类工程建设项目活动的建设单位和施工企业，均应当遵守本细则。本细则中的施工企业包含总承包企业、专业承包企业、专业分包企业、劳务分包企业(以下简称施工企业)。

第三条 本细则所称农民工工资专用账户（以下简称“工资专户”)是指施工总承包企业在本市行政区域内的银行，为其招用的农民工开设的发放工资专用账户，工资专户与项目相对应，专用于该项目的农民工工资发放，与非农民工工资的其他一切费用相分离。

第二章   工作职责

第四条 住建、交通、水利等建设行政主管部门负责本部门管辖的全市工程建设项目的工资专户和银行代发农民工工资管理工作。

各镇、区按照“属地管理”的原则，对所辖区内工程建设项目的工资专户和银行代发农民工工资进行协调、监督管理。

第五条 建设单位招标文件和施工合同内容，必须明确包含实行工资专户和银行代发农民工工资管理相关条款、规定和措施。

第六条 建设单位应按照施工（备案）合同约定的总造价（扣除暂估价）向工资专户存入不低于工程总造价20％的资金；农民工应发工资高于工程总造价20％的，则按照实际工资数额存入工资专户。

建设单位应在办理施工许可证后次月开始每月向工资专户拨付以施工备案合同的工程总造价扣除暂估价的20%除以合同工期的平均资金（即每月向工资专户拨付数额=备案合同工程总造价（扣除暂估价）*20%/备案合同工期（总月份-1）），专户余额必须满足每月足额发放工资金额，并在招标文件和施工合同中予以明确。办理施工许可证后不能及时开工及建设过程中暂停施工的项目，应及时书面告知工程建设相关行政主管部门。

第七条 施工总承包企业根据工程项目中标通知书或直接发包备案书在我市行政区域内银行开设工资专户，建设单位将工程款中的人工费用单独拨付至工资专户，用于支付相应的农民工工资。工资专户开户银行应当与既有实名制信息化管理系统实现对接。

施工总承包企业为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，施工企业应当与招用的农民工签订劳动合同，约定施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。

施工总承包企业必须为招用的农民工个人按月结算工资并编制工资支付表，经农民工本人及相关施工企业项目负责人、劳务专管员和班组长分别签字确认后，交开户银行通过其设立的工资专户直接将工资划入农民工个人银行卡。

施工企业应按月依据劳动用工合同约定足额支付农民工工资。在工人退场、工程施工结束时，应根据双方约定结清绩效工资。对累计作业时间不足15天的短期用工，可以现金方式支付，施工总承包企业应做好记录并上传至实名制信息化管理系统。

施工企业法定代表人和项目负责人分别是企业和工程项目管理第一责任人，应对工程项目农民工工资支付管理全面负责，施工企业应当建立“劳资专管员管理、劳动合同管理、考勤管理、工资发放管理”等各项管理制度，加强监督检查与考核，切实落实企业主体责任。

鼓励总承包企业直接招用农民工作业人员，如项目依法分包，分包合同中须明确农民工工资委托总包支付，由总承包企业的工资专户直接划入农民工个人银行卡，不得由分包企业账户代发。

第八条 开户银行负责定期将工资专户有关信息报送住建、交通、水利等建设行政主管部门，确保工资专户资金仅用于农民工工资发放，一律不得挪作他用。

银行必须每月及时向住建、交通、水利等建设行政主管部门进行数据推送。推送内容：建设工程各项目开户信息、各工资专户进出账清单。

开户银行发现账户资金余额不足以支付农民工工资的情况，应以书面形式通知开户企业，并抄送住建、交通、水利等建设行政主管部门。

项目竣工验收结算并结清农民工工资后，施工企业可申请工资专户注销。

第三章   保障措施

第九条 相关职能部门应当将工资专户管理工作列入日常巡查和专项检查的内容，检查结果作为企业信用考核的重要依据，并与信用评价、评优评先、市场准入、招标投标等挂钩。

第十条 在办理招标或直接发包备案手续时，建设单位招标文件中必须有实行工资专户和银行代发农民工工资管理条款、规定和措施，否则不得办理。

第十一条 在办理施工合同备案时，备案合同中必须有实行工资专户和银行代发农民工工资管理条款、规定和措施；必须出具已办理工资专户的银行证明，否则不得办理。

第十二条 在工程竣工验收前，建设单位必须出具该工程向工资专户拨付不低于工程合同总价的20%的资金证明，否则不得办理。

第十三条 建设单位、施工单位不实行工资专户和银行代发农民工工资项目，应当责令建设单位、施工单位限期整改，整改不到位的，责令暂停施工。

第十四条 本实施细则自2018年7月1日起全面施行。

溧阳市人力资源和社会保障局办公室        2018年7月1日印发