- 一、转型升级类（6项）

| 序号 | 市要求 |  |  |  |  |  |  | 委落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 目标任务 | 形象进度 | 保证措施 | 挂钩 领导 | 责任单位 | 配合单位 | 牵头 领导 | 责任 科室 |
| 1 | 重大项目深化工程 | 1.年内力争总投资超50亿元或3亿美元项目取得突破；引进总投资超10亿元或1亿美元项目10个以上。 2.推进165个市级重点项目，当年完成投资211.5亿元。其中，重点抓好91个5000万元以上工业项目的推进落实，当年完成投资126.2亿元。 3.抓好省、常州市级重点项目和常州市十大产业链项目的组织推进，新建项目开工率达100%，年度投资计划完成率达100%。 | 1.上半年引进超10亿元或1亿美元项目4个以上。 2.上半年完成项目投资计划的45%以上，年底全面完成。 3.上半年新建市级工业项目开工率达80%以上，全年达95%以上。 4.省、常州市重点项目及常州市十大产业链项目上半年全面开工，年内确保完成投资计划。 | 1.组织开展“重大项目深化年”活动。 2.完善重大项目推进、督查、服务机制，分解落实工作目标；全力推进新建项目前期工作，确保新建项目早开工；各相关部门主动服务好项目建设，积极化解资金、土地、电力等要素制约；加强重点建设项目督查，及时解决项目建设过程中出现的困难和问题。 3.围绕龙头企业开展产业链招商，集聚上下游关联企业，形成产业集群。 4.大力实施“溧商回乡创业工程”，充分发挥各地溧阳商会作用，引导支持溧阳籍成功人士、杰出人才回乡兴办实业。 | 潘云芳 周卫中 邵钦华 蔡金龙 刘 敏 | 发改委 经信局 商务局 各镇（区） | 住建委 国土资源局 环保局 规划局 统计局 科技局 工商局 金融办 人 行 供电公司 行政服务中心 工商联 | 黄志华 周国秋 杨志才 秦雪武 | 服务业科 投资科 能源科 综合科 工业科 |
| 2 | 园区提档升级工程 | 1.加快江苏中关村科技产业园建设： 加快11个拆迁安置小区和3个平台项目建设，完成10万平方米拆迁，徐格笪安置小区竣工验收。力争创成国家级经济技术开发区，排位进入全省前20位（常州考核口径）。 2.加快乡镇工业园区建设： 按照“节约集约、特色发展”要求，因地制宜、量力而行，优化工业集中区规划布局，加快园区配套建设，提高项目承载能力。 | 按时序进度推进。 | 1.以项目为核心，积极打造城市“产业名片”。 2.强化规划引领，完善功能配套，加大投入力度。 3.建立各项制度，加大协调服务，强化各项工作督查。 | 邵钦华 蔡金龙 刘 敏 | 各镇（区） | 发改委 住建委 经信局 科技局 规划局 国土资源局 商务局 环保局 金融办 供电公司 | 秦雪武 | 工业科 |
| 3 | 服务业、民营经济 壮大工程 | 1.加快建设苏高新南大创新园、江苏软件园天目湖基地、溧阳智慧城市电子商务产业园等20个新兴服务业重点项目。 2.服务业投入增长16%以上，服务业增加值占GDP比重达42%。 3.全年净增私营企业1000家，净增个体工商户3000户。 | 1.上半年苏高新南大创新园、溧阳智慧城市电子商务产业园等新兴服务业重点项目开工建设，江苏软件园天目湖基地完成进度的45%。 2.下半年项目完成计划投资，江苏软件园天目湖基地完工。 | 1.加强组织领导，发挥市服务业领导小组职能，落实联席会议制度。 2.出台考核办法，细化目标任务。 3.制定扶持政策，优化发展环境。 4.强化项目督查，联动协调推进。 | 曹 俊 | 发改委 工商局 | 商务局 统计局 各镇（区） | 黄志华 秦雪武 | 服务业科 工业科 |
| 4 | 文化产业突破工程 | 1.发挥苏南（县域）国家体育产业基地作用，加快发展文化体育产业。 2.新增文化企业50家以上，其中规模以上文化企业3家以上。 3.地方统计文化产业增加值占GDP比重提高到5.8%以上。 | 年内完成。 | 1.落实各级扶持文化产业发展政策，争取2个以上文体产业项目列入省级扶持。 2.加大招商引资力度，组织2次以上文化产业专题招商活动。 3.加强载体建设，加快对中小文化企业的孵化培育。 4.完善考核制度，强化目标考核。 | 张爱文 唐华新 | 宣传部 文广体局 | 发改委 住建委 经信局 财政局 科技局 商务局 统计局 旅游局 规划局 广播电视台 | 黄志华 杨志才 | 服务业科 综合科 |
| 5 | 金融服务工程 | 1.全年信贷投放增速不低于GDP与CPI增速之和，新增贷存比75%以上。 2.引进1家外地金融机构来溧开设分支机构。 3.完成市级平台融资58亿元以上。 4.新增“新三板”挂牌企业1家，培育上市后备企业8家。 | 年内完成。 | 1.为来溧开设分支机构的金融机构开辟“绿色通道”。 2.创新发展科技金融，设立产业引导基金，出台创投机构发展扶持政策。 3.强化政策研究和项目包装，加大和金融机构的对接力度，拓展多元化融资渠道。 4.推进平台公司实体化运作，打造集投融资和建设一体的平台。 | 周卫中 赵苏洪 | 金融办 财政局 住建委 国土资源局 水利（水务）局 交通运输局 燕山新区 城发公司 | 发改委 经信局 人 行 银监办 各金融机构 各镇（区） | 杨志才 | 体改科 |
| 6 | 用地保障工程 | 1.做好土地利用总体规划修改调整。 2.积极稳妥开展农村土地综合整治，扎实推进城乡建设用地增减挂钩。 3.做好耕地占补平衡工作，新增耕地2000亩。 4.加大存量建设用地处置，盘活存量建设用地1000亩。 5.积极争取重大项目省“独立选址”、“点供”计划。 6.加大工矿废弃地复垦利用力度，力争实施1500亩。 7.在社渚镇开展全省同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点。 8.按上级部署开展不动产登记工作。 | 按时序进度推进。 | 1.充分调研评估，确保重点功能区项目顺利落地。 2.严格执行土地复垦开发项目管理制度。 3.认真贯彻执行上级要求，做好存量建设用地处置工作。 4.切实贯彻土地执法监管共同责任制度，健全长效管理机制。 5.开展批而未供和闲置土地专项清理。 | 夏国浩 | 国土资源局 | 发改委 经信局 环保局 规划局 各镇(区) | 周国秋 秦雪武 | 投资科 工业科 |

二、生态文明类（4项）

| 序号 | 市要求 |  |  |  |  |  |  | 委落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 目标任务 | 形象进度 | 保证措施 | 挂钩 领导 | 责任单位 | 配合单位 | 牵头 领导 | 责任 科室 |
| 1 | 生态提标工程 | 1.确保PM2.5年平均浓度下降7%，全年空气质量优良天数达250天以上。 2. 加大水环境整治力度，确保塘东桥、山前桥断面，力争潘家坝断面水质达到太湖考核要求；8个现代化考核断面地表水好于三类水质的比例达70%以上。 3.深入开展环境保护大检查工作，全面排查环境风险隐患，严厉打击环境违法行为，着力推进环境质量改善。 | 年内完成。 | 1.完成130台燃煤锅炉整治工作。推进重点行业提标改造。6月底前完成金峰水泥、申特钢铁等重点企业扬尘污染防治工作。强化建设工地、混凝土搅拌站、港口码头扬尘污染防治工作，确保达到扬尘整治标准。加大对机动车尾气检测中心的监管，年内淘汰黄标车和老旧车辆1000辆以上。 2.完成湾溪河清淤。加强农业面源污染防治。完成戴埠康乐养猪场、瓦屋山草鸡专业合作社畜禽养殖污染综合治理及废弃物资源化利用工程建设。完成1个种植业生态循环农业工程建设。 3.全面排查我市排污单位在污染排放、生态环境保护、环境影响评价制度及“三同时”制度执行等方面存在的突出问题，落实属地镇（区）管理职责，依法查处、整改存在问题。 | 唐华新 | 环保局 住建委 交通运输局 公安局 水利（水务）局 农林局 | 发改委 经信局 城管局 相关镇（区） | 周国秋 | 能源科 |
| 2 | 生态绿城建设工程 | 1.完成溧阳市生态红线区域保护规划编制。 2.完成丹金溧漕河（溧阳段）5公里生态廊道示范段建设。 3.完成曹山自行车运动休闲公园生态绿道10公里建设。 | 年内完成。 | 1.加强组织领导，落实工作职责。 2.加强部门协作，加大经费投入。 3.强化督查考核，完善工作机制。 | 唐华新 | 环保局 文广体局 交通运输局 农林局 水利（水务）局 上兴镇 | 发改委 财政局 相关镇（区） | 周国秋 | 能源科 |
| 序号 | 市要求 |  |  |  |  |  |  | 委落实 |  |
|  | 项目名称 | 目标任务 | 形象进度 | 保证措施 | 挂钩 领导 | 责任单位 | 配合单位 | 牵头 领导 | 责任 科室 |
| 3 | 环境基础设施建设工程 | 1.完成南渡新材料工业集中区污水厂、别桥污水厂、社渚污水厂、戴埠污水厂管网拓展工程建设。 2.实施溧阳市污水收集管网建设工程，新增污水管网2.7公里。推进天目湖至城区污水管网建设。 | 按时序进度推进。 | 1.加强组织领导，落实工作职责。 2.加强部门协作，加大经费投入。 3.强化督查考核，完善工作机制。 | 夏国浩 | 水利（水务）局 | 发改委 财政局 相关镇（区） | 周国秋 秦雪武 | 投资科 工业科 |
| 4 | 节能减排攻坚工程 | 1.完成江苏中关村科技产业园园区循环化改造，加快推动热电联产集中供热。实施节能与循环经济项目8项、完成能源审计企业10家、节能监测企业20家、清洁生产审核企业15家。 2.万元地区生产总值能耗下降率、规模以上工业万元增加值综合能耗下降率完成上级任务。 3.完成“十二五”减排任务，化学需氧量排放量控制在8729吨以内，氨氮排放量控制在874吨以内，二氧化硫排放量控制在8572吨以内，氮氧化物排放量控制在21000吨以内。 4.完成金峰水泥5条4500吨/日熟料生产线脱硝工程建设，提升二污厂处理量，完成昆仑热电搬迁。 | 1.6月底完成金峰水泥5条4500吨/日熟料生产线脱硝工程建设，提升二污厂处理量。 2.6月底完成昆仑热电搬迁。 | 1.积极推进排污权有偿使用和交易制度，逐步建立科学合理的生态补偿机制。 2.通过产业结构优化、企业环保提标、监察管理水平提升等综合措施，深挖减排潜力，拓展减排空间。 3.强化源头控制，严控新上高耗能项目，加快淘汰落后产能与设备。 4.加强重点用能单位能源审计、清洁性生产审核、节能监察等工作。 5.落实目标责任制，加强对各镇（区）、重点用能单位目标责任考核。 | 唐华新 蔡金龙 | 环保局 经信局 | 发改委 统计局 农林局 水利（水务）局 各镇（区） | 周国秋 秦雪武 | 能源科 工业科 |

- 三、改革创新类（共1项）

| 序号 | 市要求 |  |  |  |  |  |  | 委落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 目标任务 | 形象进度 | 保证措施 | 挂钩 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 牵头 领导 | 责任 科室 |
| 1 | 简政放权“5416” 工程 | 1.建立“五张清单”，适时向社会公布。 2.紧扣“四条主线”，优化重点领域运行机制。 3.建设“一大平台”，完善政务服务体系。 4.推进“六项改革”，构建综合配套职能体系。 | 1.第一季度完成政府机构改革任务，出台涉改部门“三定”规定。 2.完成年度目标任务。 | 1.贯彻落实《中共溧阳市委、溧阳市人民政府关于进一步简政放权加快转变政府职能的实施意见》。 2.制订出台《市政府职能转变和机构改革实施意见》。 3.完善市级行政审批事项目录清单，出台《溧阳市行政审批事项目录管理办法》、《溧阳市行政审批监督检查及责任追究办法》。 4.召开专题会议部署落实，明确各相关部门责任，密切联动，形成合力。 | 周卫中 | 编 办 | 组织部 发改委 财政局 人社局 行政服务中心 法制办 各镇（区） | 朱彩凤 周国秋 秦雪武 | 收费科 价格科 投资科 工业科 |

- 四、宜居城市类（4项）

| 序号 | 市要求 |  |  |  |  |  |  | 委落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 名称 | 目 标 任 务 | 形象进度 | 保证措施 | 挂钩 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 牵头 领导 | 责任 科室 |
| 1 | 燕山新区建设工程 | 1.完成茶亭河、罗庄河和燕山公园二期工程，加快建筑企业总部区建设，启动建筑企业总部区景观绿化工程。 2.完成新区菜场和燕河湾幼儿园建设，启动燕山新区小学建设。 3.完成燕鸣路东延伸、东泰路、新城路等道路及公厕等市政配套建设。 4.启动博物馆、规划馆、科技馆、档案馆建设。 5.启动喜来登酒店、宏基广场等项目建设。 | 1.道路、景观绿化、公共设施等工程建设年内实施到位。 2.燕山新区小学年内完成进度的30%。 3.各馆上半年启动建设。 4.喜来登酒店、宏基广场上半年正式开工。 | 1.加强现场管理，确保工程质量。 2.明确部门职责，形成整体合力。 3.强化沟通协调，确保工程进度。 4.优化资金管理，降低财务成本。 | 周卫中 | 燕山新区 | 发改委 住建委 财政局 国土资源局 水利（水务）局 城管局 规划局 溧城镇 | 周国秋 | 投资科 |
| 2 | 老城区改造工程 | 1.推进码头街西延伸建设，完成丁园路、观山路、南村路等道路建设。 2.完成老体育场临时停车场、东门公交回车场和城区废旧物品收购转运站（中心）等配套设施建设，提升改造5个城市管理盲区、设置620个非机动车停车位，启动生活垃圾大型转运中心及动物无害化处理收集点建设。 3.完成护城河滨水绿地景观提升、北固桥西侧停车场及绿化改造工程，完成老城区3万平方米零星绿地和小区弃管绿地提升改造。 4.完成钱家村、唐家村等2个城中村整治和夏桥巷59号39幢等危旧房加固或拆除工作。 5.启动码头街西延伸等道路涉及的征收和安置房建设，推进夏林村、东门污水处理厂等地块安置房建设。启动城区企业搬迁、清溪菜场建设和西门加油站征收。 | 1.各类征收项目一季度前启动，力争上半年完成。 2.各建设项目上半年均启动建设，码头街西延伸道路建设年内完成进度的75%，生活垃圾大型转运中心及动物无害化处理收集点年内完成进度的50%，其余均完成100%。 | 1.科学规划设计，优选施工队伍。 2.编制改造方案，明确建设进度。 3.定期召开工作例会，协调解决相关问题。 4.落实建设资金，强化工程监管，确保项目质量，压缩建设成本。 | 周卫中 | 住建委 城管局 溧城镇 | 发改委 规划局 财政局 | 周国秋 | 投资科 |
| 3 | 交通建设工程 | 1.常溧高速溧阳段建成通车。 2.宁新路（老104国道至239省道）建成通车。 3.争取宁杭高速溧阳东互通建成通车。 4.启动长深高速溧阳西互通南连接线（长山路）工程建设。 5.完成除别桥集镇段外，丹金溧漕河溧阳段航道整治工程。 6.推进芜申运河溧阳段航道整治工程，争取完成蒋店至南渡段,开工建设南渡桥西至下坝段。 7.启动综合客运枢纽站前广场建设工程。 8.建设城东公交综合站，扩建竹箦农村客运站，建成天目新城公交首末站、平桥农村客运站。 | 按时序进度推进。 | 1.加强组织领导，分解落实任务。 2.加强沟通协调，确保工程进度。 3.科学制定施工方案，积极筹集建设资金。 | 曹 俊 | 交通运输局 | 发改委 国土资源局 规划局 相关镇(区) 各杆（管） 线单位 | 周国秋 | 投资科 |
| 4 | “美丽乡村” 建设工程 | 1.建设5—8个“美丽乡村”省级试点村。 2.完善村庄长效管护机制，加强村口塘、生活污水、日常保洁、“四乱”整治和绿化养护管理工作。 3.启动横涧老集镇环境整治提升试点。 4.以天目湖、南渡、社渚强镇扩权为抓手，促进中心镇产业发展、集镇提升、人口集聚。 5.9个镇启动生态文明示范镇建设，新增国家级生态文明示范村1个、省级生态村2个，创建国家级卫生村20个。 | 年内完成。 | 1.强化组织领导，加强技术指导。 2.加大投入力度，拓宽资金筹措渠道，落实好生态补偿资金。 3.建立专项规章制度，健全长效管理机制。 | 夏国浩 唐华新 | 各镇(区) 住建委 环保局 | 农工办 发改委 财政局 农林局 水利（水务）局 卫生局 城管局 规划局 | 黄志华 杨志才 | 服务业科 综合科 |

- 五、民生幸福类（共4项）

| 序号 | 市要求 |  |  |  |  |  |  | 委落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 目标任务 | 形象进度 | 保证措施 | 挂钩 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 牵头 领导 | 责任 科室 |
| 1 | 十件实事工程 | 10.城中村天然气入户工程。推广使用天然气，为具备条件的城中村接通天然气，惠及居民4000户以上。 | 按时序进度推进，提前一个月完成。 | 1.加强组织领导，细化目标任务。 2.加强部门协作，形成整体合力。 3.加强督查推进，确保工程进度。 | 周卫中 | 住建委 溧城镇 | 发改委 安顺燃气 | 朱彩凤 | 价格科 |
| 2 | 教育惠民工程 | 1.加快教育现代化建设，创成江苏省学前教育改革发展示范区和江苏省义务教育优质均衡改革发展示范区。 2.启动天目湖中心幼儿园建设工程。 3.完成国防园建设。 | 1.天目湖中心幼儿园年内主体竣工。 2.国防园年内投用。 | 1.加大学前教育扶持力度，进一步完善学前教育办园体制和管理机制。 2.大力推行素质教育，创新培养模式，规范教育管理，加强队伍建设。 3.加大项目督查力度，确保重点工程按时序进度推进。 | 夏国浩 丁国明 唐华新 | 人武部 教育局 天目湖镇 | 发改委 住建委 财政局 国土资源局 规划局 相关镇（区） | 周国秋 杨志才 | 投资科 综合科 |
| 3 | 卫生惠民工程 | 1.加快推进市人民医院新院建设。 2.按照二级精神专科医院建设标准，启动南渡精神病防治医院改扩建工程。 3.城乡居民合作医疗人均筹资标准提高至585元。 4.加快卫生人才引进，积极探索“柔性引才”方式。 5.完善农村看病网点，改变村卫生室设施陈旧的现状。 | 1.人民医院新院完成室内外装修工程总量的30%。 2.出台富有竞争力的卫生人才引进政策，重点面向高端人才、高层次人才和中青年技术骨干以及团队，分类型、分层次给予相应的特殊待遇。 3.出台村卫生室标准化建设规划。 | 1.加大督查力度，确保项目按时序进度顺利推进。 2.认真研究政策，加强部门协调。 3.多方筹措资金，加大经费投入。 | 唐华新 | 卫生局 燕山新区 | 发改委 住建委 财政局 人社局 规划局 各镇（区） | 周国秋 杨志才 | 投资科 综合科 |
| 4 | 文体惠民工程 | 1.积极争创省级公共体育服务示范区，推进常州市创建公共文化服务示范区相关工作。 2.完成淳化阁帖石刻馆、五里亭社区文体中心建设。 3.丰富群众文体生活，举办广场文化活动100场，送戏下乡80场、送电影下乡3500场、送书下乡3万册。 4.围绕“十分钟健身圈”加快健身设施建设，新建城市社区、自然村健身路径60条。 | 1.上半年推进省级公共体育服务示范区创建，全年推进常州市创建公共文化服务示范区相关工作。 2.上半年举办群众文化活动周，下半年举办民间文化艺术节。 3.8月举办“全民健身日”活动。 4.“文化三送”工作按时序进度推进。 | 1.加强组织领导，落实工作职责。 2.多方筹措资金，加大经费投入。 3.强化督查考核，完善工作机制。 | 唐华新 | 文广体局 | 宣传部 发改委 住建委 教育局 公安局 财政局 规划局 燕山新区 各镇（区） | 杨志才 | 综合科 |

六、法治政府类（共3项）

| 序号 | 市要求 |  |  |  |  |  |  | 委落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 目标任务 | 形象进度 | 保证措施 | 挂钩 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 牵头 领导 | 责任 科室 |
| 1 | 法治政府建设工程 | 1.完善行政机关重大行政决策合法性审查机制，开展规范性文件全面清理工作。 2.贯彻新《行政诉讼法》，妥善做好行政应诉工作。健全行政执法和刑事司法衔接机制，推进“两法衔接”工作。 3.推进公共法律服务平台建设，市镇两级公共法律服务中心全部建成，村（社区）司法行政服务站建成率达80%，形成城市半小时、农村一小时公共法律服务圈。 4.大力推动政府、企事业单位和各类社会组织普遍建立法律顾问制度，落实法律服务人员参与矛盾纠纷化解、信访接待、村（社区）法律服务、法律援助值班咨询等制度，完善政府购买法律服务机制。实现法律顾问制度市、镇两级政府全覆盖，市级政府部门达70%。 | 按时序进度推进。 | 1.加强组织领导，强化组织协调。 2.加强规划引导，完善工作机制。 | 刘新农 | 法制办 司法局 | 发改委 综治办 公安局 财政局 民政局 各镇（区） | 吕 斌 | 法规科 |
| 2 | 机关效能提升工程 | 打造作风最优、效率最高、服务最佳的政务环境。 | 贯穿全年。 | 1.深入推进“效率溧阳”建设，完善考核体系，继续开展“服务发展星级单位”考评。 2.开展明查暗访，加大电子监察力度，确保机关作风“十个严禁”和优化发展软环境“十条禁令”落实到位。 3.开展“治理庸懒散、疏通中梗阻，弘扬清风正气”主题实践活动督查，坚决纠正“不作为、乱作为、慢作为”等不良习气。 4.严格效能问责，综合运用监察建议和效能问责等举措进行追责。 5.做好“政风热线”工作，畅通群众诉求渠道。 | 潘云芳 周卫中 刘 佩 毛建国 | 监察局 | 各部门 各镇（区） | 吕 斌 | 办公室 人事科 监察室 法规科 |
| 3 | 向上争取工程 | 全年向上争取各类扶持、奖励资金总额增长20%，积极争取项目、土地、政策等其他资源。 | 年内完成。 | 1.研究政策，找准结合点。 2.向上联系，抓好对接。 3.抓好项目包装，加强项目储备。 4.加大考核奖励力度。 | 夏国浩 周卫中 唐华新 蔡金龙 刘 敏 刘新农 曹 俊 赵苏洪 陈 安 | 政府 各部门 | —— | 黄志华 朱彩凤 周国秋 杨志才 秦雪武 | 服务业科 价格科 投资科 能源科 综合科 工业科 |